الجزء الثّاني

الشـروط الفنيــة

الفصـــــل الاول

مصادر المعدات والمواد ومواصفاتها

المادة الاولى : مصدر المعدات

ان مصدر المعدات هو الاسواق المحلية او العالمية ويجب ان تكون جيدة وجديدة ومن افضل الانواع المعروفة المصنوعة في المعامل العالمية والمحلية.ويجب على المتعهد ان يقدم قبل التنفيذ لائحة مفصلة عن المعدات المنوي استعمالها لكي يحصل على موافقة الادارة المسبقة .

المادة الثانية :مصادر المواد ونوعها

ان المواد والمعدات التي يترتب على الملتزم تقديمها تستحضر من المصادر الاتية :

| المــــــواد | المصـــدر |
| --- | --- |
| 1ـ الرمــل 2ـ الحجارة المكسـرة 3ـ الدبــش 4ـ الإسمنت 5ـ فونت للأغطيـة 6ـ الفولاذ على أنواعه 7ـ السكـورة الجرارة 8ـ القساطل والقطع التابعة لها | من أفضل المقالع الرملية في المنطقة تكسير أفضل مقالع المنطقة أفضل مقالع المنطقة المعامل اللبنانيـة الأسواق اللبنانية والمعامل اللبنانية الأسواق العالميــــة الأسواق العالميــــة الأسواق المحلية أو العالمية |

1 -الرمــــل يجب ان يكون الرمل خاليا من المواد الترابية والغبار وان لا يترك اثرا او لونا على اليد عند عصره ويقتضي غسله اذا ارتأى المهندس المشرف ذلك ،  ويجب ان تكون اكبر قياسات الرمل 3 ملم لطين الورقة او البناء كما يجب ان لا تتعدى 5 ملم لرمل الخرسان العادي والمسلح وفي جميع الاحوال يجب ألايكون قياسه الادنى اقل من 0,5 ملم .

2-الحجـارة المكسرةيجب ان تكون الحجارة المكسرة نظيفة خالية من الغبار والاتربة وان لا تلوث الايدي عند الامساك به وان تكون مقاييسه الآتية :

للخرسان المسلح	تتراوح بين 3 سنتم وسنتم واحد.

للخرسان العاديتتراوح بين 5 سنتم و سنتمترين اثنين .

3- الدبــش يتراوح مقاييسه  بين 10 سم و 15 سم .

4- الإسمنــتيجب ان يكون الاسمنت من نوع (portland)  بورتلاند صنع المعامل اللبنانية .

5- 	الفونــتيجب ان يكون من الحديد الصب الرمادي ( Fonte grise ) ويجب ان يكون نظيفا من عيوب الصنع والصب.

6-  الفــولاذ يجب ان يكون من النوع الطري المصنوع بطريقة ( Bessemer ou Martin )	.

الفصــــل الثاني

صنع القساطـل والقطــع

المادة الثالثة :	شروط عامة عائدة لصنع القساطل والقطع التابعة لها

1- تقديم القساطل والقطع

1-1 المواد التي تتكون منها القساطل والقطع:تصنع القساطل من الفولاذ الطري (Acier doux ) الذي لاتقل مقاومة الشد فيه عن 32- 47كلغ قوة بالمليمترالمربع.

اما الوصلات والقطع التابعة لها فيمكن ان تكون مصنوعة من الفونت  المرن او من الفولاذ الطري المزيبق .

1-2 طريقة صنع القساطل:تصنع القساطل بواسطة اللحام على الكهرباء او بطريقة البثق (Extrusion ) ويجب ان تكون القساطل ناعمة السطح نظيفة المظهر ناعمة الملمس من الداخل والخارج خالية من الصدأ والقشرة المعدنية والعيوب السطحية والنتؤات والفجوات الناتجة عن خطأ في الصنع وفي الصب او في الطلاء بالزنك وغيرها .

1-3 سماكة القساطل ووزنها:يجب ان تكون سماكات القساطل متساوية ( Uniforme) في مقطعي القسطل الطولي والعرضي كما يجب ان يعطي مقطعه العرضي دائرتين محكمتي التركيز والرسم ويجب ان تتبع المقاسات الجدول الاتي.

انابيب الفئة الوسطى

| القطر الداخلي الاعتباري/بوصة | القطر الخارجي /مــــم | السماكة /مــــم | حد اقصى /مــــم | حد ادنى /مــــم | بالمتــــــر |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2/1 | 15 | 8،21 | 00،21 | 65،2 | 23،1 |
| 4/3 | 20 | 3،27 | 5،26 | 65،2 | 59،1 |
| 1 | 25 | 2،34 | 3،32 | 35،3 | 46،2 |
| 4/1 1 | 32 | 9،42 | 00،41 | 25،3 | 17،3 |
| 2/1 1 | 40 | 8،48 | 9،47 | 25،3 | 65،3 |
| 2 | 50 | 8،60 | 7،59 | 65،3 | 17،5 |
| 2/1 2 | 65 | 6،76 | 3،75 | 65،3 | 63،6 |
| 3 | 80 | 5،89 | 0،88 | 05،4 | 64،8 |
| 2/1 3 | 90 | 1،102 | 4،100 | 05،4 | 90،9 |
| 4 | 100 | 0،115 | 1،113 | 50،4 | 540،12 |
| 5 | 125 | 8،140 | 5،138 | 85،4 | 70،16 |
| 6 | 150 | 5،166 | 9،163 | 85،4 | 80،19 |

وتؤخذ هذه القياسات في حدود التفاوت المقبول في المواصفة القياسية رقم 44\166  المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية لقساطل الفئة المتوسطة , وهو كالتالي :

للسماكة																																								                                                        		للوزن

غير محدد																																																																																																																																																																																																								       							    					للأنبوب الواحد + 10 %

12,5 %                                               		لكل عشرة اطنان + 7,5 %

إن الاوزان المذكورة في الجدول اعلاه تشمل الوصلة وهي تطبق على الانابيب السوداء ويعتبر كحد ادنى لوزن طبقة الزنك 350 غراما بالمتر المربع الواحد كما يجب ان تغطي الاسنان بمركب واق كما يقتضي ان تزود رؤوس الانابيب التي يزيد قطرها الاعتباري على انشين بغلاف واق مثبت في الطرف غير المزود بوصلة.

1-4 طول القساطل:يجب ان لا يقل طول القسطل عن خمسة امتار ويشترط في القساطل ان تكون مستقيمة على طولها ومنتهية في طرفيها بقلاووز تشكل كل من اسنانه شبه قائمة مع محور الانبوب الرئيسي وان يكون احد الطرفين مزودا بوصلة مناسبة للتسنين على ان تطابق اسنان القلاووز الارقام والمواصفات المحددة من قبل مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية .

1-5حماية القساطل والقطع:يجب ان تكون القاسطل مزيبقة اما القطع فيجب ان تكون مزيبقة اذا كانت مصنوعة من الفولاذ كما يجب ان تكون طبقة الزنك نظيفة وغير سامة تبلغ سماكتها 0,05 مليمتر في حدها الادنى.

1-6  ضغط التجربة المائية  : يجب أن تتحمل القساطل الفولاذية الوصلات التابعة لها ضغطا للتجربة قدره \50\خمسون كلغ بالسنتيمتر المربع الواحد.

1-7 الوصلات توصل:الوصلات ببعضها وبالقطع التابعة لها بواسطة وصلات مقلوزة على المتعهد ان يقدم الوصلات المناسبة لتركيب القساطل والقطع التابعة لها مع كافة مستلزماتها بالعدد الكافي لها .

1-8القطع التابعة للقساطل:تكون القطع التابعة للقساطل من مشتركات(تاه)واكواع وشرايط بعزقة وقطع وصل ووصلات مخالفة مصنوعة من الفولاذ المزيبق او من الفونت المرن وفقا لما ورد في لائحة الاسعار المرفقة.

1-9 	السكورة الجرارة:ان السكورة الجرارة يجب ان تكون انكليزية او ما يعادلها جودة على ان تحظى بموافقة الادارة المسبقة ويجب ان تكون اجسامها الخارجية مصنوعة من البرونز او الفونت او الفولاذ ،  اما جسمها 	الداخلي فيجب ان يكون من البرونز ويجب ان تتحمل ضغطا للتجربة وهي مفتوحة قدره |25| وحدة جوية  ، |15| وحدة جوية وهي مغلقة .

2- شهادة الشراء وطلب استلام التجهيزات: على المتعهد تقديم شهادة تثبت شراء القساطل مع تحديد كميتها وعلى لجنة الاستلام التاكد من ذلك وتضم الشهادة الصادرة عن المصنع او الصادر عن معهد البحوث الصناعية والتي تحدد نوعية القساطل والضغط الذي تتحمله الى ملف الاشغال في المصلحة.

ويحق للمصلحة وللجنة الاستلام الاطلاع على سجلات تاجر الصنف الذي اعطى شهادة الشراء للتاكد من صحتها.

وعلى لجنة الاستلام التاكد من نوعية المواد ومن الضغط الذي تتحمله القساطل والسكورة والقطع المذكورة اعلاه.

3- تجربة القساطــل: عند  تجيهز القساطل في مستودع الملتزم في المنطقة يجري تعدادها وكيلها من قبلالجهاز المشرف على التنفيذ ويتقدم عند ذلك بطلب لاستلامها الى المهندس المشرف الذي يحيله مع ملاحظاته الى اللجنة المختصة التي تقوم بكافة التجارب والاختبارات للتاكد من مواصفات القساطل واطوالها واوزانها وسماكتها وخلوها من العيوب وتحملها للضغط المائي وتؤخذ العينات من مجموعات متجانسةمن الانابيب حسب الجدول الثاني والشرح الذي يليه .

| عدد الانابيب في المجموعة الواحدة | عدد الانابيب في العينة | عدد الانابيب غير المقبولة (الاختبار الاول) | مجموع الانابيب غير المقبولة ( الإختباران الاول والثاني ) |
| --- | --- | --- | --- |
| لغاية 200 | 2 | 2 | 2 |
| 1ـ2ـ 401 | 4 | 2 | 2 |
| 401ـ 800 | 5 | 2 | 2 |
| 801ـ 1500 | 7 | 2 | 2 |
| 1501ـ 4000 | 10 | 2 | 3 |
| 4001ـ 10000 | 15 | 3 | 4 |

اذا اجتازت العينة الماخوذة من مجموعة ما الفحوص المحددة في هذه المواصفة القياسية اعتبرت المجموعة مطابقة بكاملها، واذا لم يجتز منها عدد من الانابيب يساوي الرقم الوارد في العمود الثالث من الجدول اعلاه فان المجموعة تعتبر باكملها غير مطابقة بالنسبة للفحص الذي ادى الى رفضها .واذا لم يبلغ عدد الانابيب غير المطابقة في عينة واحدة الرقم الوارد في العمود الثالث المشار اليه يتوجب اخذ عينة جديدة من المجموعة نفسها واعادة الاختبار الذي لم تجتزه العينة الاولى ،  تعتبر المجموعة مطابقة اذا لم يبلغ عدد الانابيب غير المطابقة من العينتين الاولى والثانية  العدد الوارد في العمود الرابع فتعتبر المجموعة غير مطابقة .

وبعد ذلك يجري تنظيم محضر والنتائج يضم الى ملف الالتزام

- استلام التجهيزات:على الملتزم ان يقدم طلبا باستلام القساطل الفولاذية المزيبقة والمقلوزة نوع وسط وطلبا باستلام السكورة الجرارة المصنوعة من البرونز وكافة القطع العائدة للالتزام من مشتركات واكواع ووصلات مخالفة وفوهات مستديرة وخلافها والمبينة تفاصيلها في لائحة الاسعار على لجنة الاستلام الاطلاع على شهادة شراء القساطل والتاشير عليه والتاكد من كميات المواد ونوعيتها والقيام بكافة التجارب والاختبارات والقياسات للتاكد من مواصفات القساطل واطوالها واوزانها وسماكتها وخلوها من العيوب وقدرة تحملها للضغط المائي والتاكد من قدرة تحمل السكورة والقطع للضغط المائي .

## - القساطل المصنوعة من البوليئتيلان (Polyéthylène)

## 1-تخضع قساطل البوليئتيلان والقطع التابعة لها (الأكسسوارات) للمواصفات العالمية ISO أو CEN أو ما يعادلها.

يفترض بالمصنع أن يملك منشآت للتصنيع ومراقبة النوعية تخولّه تصنيع القساطل والقطع التابعة لها وفقاً للمواصفات المذكورة أعلاه. تخضع منشآت التصنيع لمعاينة ممثل الإدارة كما يوافق المهندس المشرف على المصنّعين المؤهلين.

## 2- المواد الأولية للقساطل:تأتي المواد الأولية المستخدمة في تصنيع قساطل البوليئتيلان على شكل حبيبات مركّبة تصنعها آلات متخصصة مضاعفة الأصل (Polymères) لا تؤذي البوليئتيلان لدى تحضير المركّب. ويتألف هذا الأخير من راتنج (Resine) البوليئتيلان الصافي الذي صمم خصيصاً لهذه القساطل والذي يتضمن المزيج الصحيح من أسود الكربون (Carbone noir) ومضادات التأكسد ومواد إضافية أخرى بغاية حماية القسطل خلال البثق وضمان العمر الملحوظ الخاص به (Durée de vie prévue). ولا بدّ من أن تبلغ نسبة إجمالي الكربون 2 بالمئة على الأقل لحماية القسطل من التدهور الناتج عن الإشعاعات فوق البنفسجية. أمّا القساطل المصنّعة بإضافةBlack Masterbatch إلى البوليئتيلان فمحظرة قطعياً.

على المواد الأولية أن تستوفي الشروط الواردة في أحدث المعايير الأوروبية PR-EN  كما وضعتها اللجنة التقنية CEN / TC.

يجب أن تحصل كل مجموعة من المواد الخام الأولية المورّدة على تصريح من المورّد يفيد بأنها خضعت لمراقبة النوعية لجهة الثوابت التالية:

|  | معايير الإختبار |
| --- | --- |
| - الكثافة (Densité) | ISO |
| - مؤشر السيل الذائب (Indice de fluidité) | ISO |
| - القوة الهيدروستاتية (Force hydrostatique) | ISO / EN |
| - وقت انتشار التأكسد(Temps de propagation de l’oxydation ) | EN |
| - محتوى الكربون (Teneur en carbone) | ISO |

وعلى مصنّع القسطل الذي حصل على تصديق المورّد أن يطبق على الأقل اختبار مؤشر السيل الذائب (MFI) قبل الموافقة على المواد الأولية للتصنيع.

## 3- المواد الأولية للقطع التابعة (Accessoires):تصنّع قطع التركيب البلاستيكية المرتكزة على الضغط (Compression et enfoncement) من مواد البوليبروبيلان (Polypropylène) الخالصة المدموجة والمقاومة لإشعاعات فوق البنفسجية ويفترض بها أن تطابق الشروط الواردة في PR-EN -.أمّا القطع التي تركّب بواسطة الصهر الحراري (Electro-fusion) فيجب أن تكون من البوليئتيلان وأن تتمتع بالمواصفات  عينها المعتمدة لتصنيع القساطل.

## 4- المظهر الخارجي للقساطليجب أن يكون سطح القسطل أملس خالياً من الخدوش والثقوب وسائر العيوب السطحية، بينما تقطع أطراف القسطل بشكل نظيف وتأتي عمودية على محور القسطل. ويشترط وضع سدّات عند أطراف القسطل للحؤول دون تسرّب المواد الدخيلةخلال فترة التخزين.

## 5-الخصائص الهندسية للقساطل:

يحدد القطر الخارجي والإنحراف الإهليلجي (Ovalité) وفقاً لمعايير PR-EN - التالية:

| القطر الأسمي (الخارجي) OD | القطر الأدنى (الخارجي) OD Min | القطر الأقصى (الخارجي) OD Max | الإنحراف الإهليلجي Ovality |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 16.0 | 16.3 | 1.2 |
| 20 | 20.0 | 20.3 | 1.2 |
| 25 | 25.0 | 25.3 | 1.2 |
| 32 | 32.0 | 32.3 | 1.3 |
| 40 | 40.0 | 40.4 | 1.4 |
| 50 | 50.0 | 50.4 | 1.4 |
| 63 | 63.0 | 63.4 | 1.5 |
| 75 | 75.0 | 75.5 | 1.6 |
| 90 | 90.0 | 90.6 | 1.8 |
| 110 | 110.0 | 110.6 | 2.2 |
| 125 | 125.0 | 125.6 | 2.5 |
| 140 | 140.0 | 140.9 | 2.8 |
| 160 | 160.0 | 161.0 | 3.2 |
| 180 | 180.0 | 181.1 | 3.6 |
| 200 | 220.0 | 221.2 | 4.0 |
| 225 | 225.0 | 226.4 | 4.5 |
| 250 | 250.0 | 251.5 | 5.0 |

أمّا سماكة القساطل فتحدّد تبعاً للمواد الأولية المستخدمة في تصنيع القساطل وتخضع لمعايير PR-EN - التالية:

| STANDARD: PR-EN /TC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN |  |  |  | PN |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SDR S- |  |  |  | SDR S- |  |  |  |  |  |  |
| OD |  | e min. | e max. | ID |  | e min. |  | e max. |  | ID |  |
| mm |  | mm | mm | mm |  | mm |  | mm |  | mm |  |
| 16 | 2.0 | 2.3 |  | 11.7 |  | 2.3 |  | 2.7 |  | 11 |  |
| 20 | 2.0 | 2.3 |  | 15.7 |  | 3.0 |  | 3.4 |  | 13.6 |  |
| 25 | 2.3 | 2.7 |  | 20.0 |  | 3.5 |  | 4.0 |  | 17.5 |  |
| 32 | 3.0 | 3.4 |  | 25.6 |  | 4.4 |  | 5.0 |  | 22.6 |  |
| 40 | 3.7 | 4.2 |  | 32.1 |  | 5.5 |  | 6.2 |  | 28.3 |  |
| 50 | 4.6 | 5.2 |  | 40.2 |  | 6.9 |  | 8.7 |  | 34.4 |  |
| 63 | 5.8 | 6.5 |  | 50.7 |  | 8.6 |  | 9.6 |  | 44.8 |  |
| 75 | 6.8 | 7.6 |  | 60.6 |  | 10.3 |  | 11.5 |  | 53.2 |  |
| 90 | 8.2 | 9.2 |  | 72.6 |  | 12.3 |  | 13.7 |  | 64 |  |
| 110 | 10.0 | 11.2 |  | 88.8 |  | 15.1 |  | 16.8 |  | 78.1 |  |
| 125 | 11.4 | 12.7 |  | 100.9 |  | 17.1 |  | 19.0 |  | 88.9 |  |
| 140 | 12.7 | 14.1 |  | 113.2 |  | 19.2 |  | 21.3 |  | 99.5 |  |
| 160 | 14.6 | 16.2 |  | 129.2 |  | 21.9 |  | 24.2 |  | 113.9 |  |
| 180 | 16.4 | 18.2 |  | 145.4 |  | 24.6 |  | 27.2 |  | 128.2 |  |
| 200 | 18.2 | 20.2 |  | 161.6 |  | 27.4 |  | 30.3 |  | 142.3 |  |
| 225 | 20.5 | 22.7 |  | 181.8 |  | 30.8 |  | 34.0 |  | 160.2 |  |
| 250 | 22.7 | 25.1 |  | 202.2 |  | 34.2 |  | 37.7 |  | 178.1 |  |
|  |  |  |  | القطر الخارجي OD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | معدل القطر الداخلي I D |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | سماكة الجدار e |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | الضغط الأسمي PN |  |  |  |  |  |  |  |  |

| STANDARD: PR-EN /TC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PN |  |  |  | PN |  |  |
|  |  | SDR S- |  |  |  | SDR S- |  |  |
| OD |  | e min. | e max. | ID |  | e min. | e max. | ID |
| mm |  | mm | mm | mm |  | mm | mm | mm |
| 16 | 2.0 | 2.3 |  | 11.7 | 2.0 | 2.3 | 11.7 |  |
| 20 | 2.0 | 2.3 |  | 15.7 | 2.3 | 2.7 | 15.0 |  |
| 25 | 2.0 | 2.3 |  | 20.7 | 3.0 | 3.4 | 18.6 |  |
| 32 | 2.4 | 2.8 |  | 26.8 | 3.6 | 4.1 | 24.3 |  |
| 40 | 3.0 | 3.5 |  | 33.5 | 4.5 | 5.1 | 30.4 |  |
| 50 | 3.7 | 4.2 |  | 42.1 | 5.6 | 6.3 | 38.1 |  |
| 63 | 4.7 | 5.3 |  | 53.0 | 7.1 | 8.0 | 47.9 |  |
| 75 | 5.5 | 6.2 |  | 63.3 | 8.4 | 9.4 | 57.2 |  |
| 90 | 6.6 | 7.4 |  | 76.0 | 10.1 | 11.3 | 68.6 |  |
| 110 | 8.1 | 9.1 |  | 92.8 | 12.3 | 13.7 | 84.0 |  |
| 125 | 9.2 | 10.3 |  | 105.5 | 14.0 | 15.6 | 95.4 |  |
| 140 | 10.3 | 11.5 |  | 118.2 | 15.7 | 17.4 | 106.9 |  |
| 160 | 11.8 | 13.1 |  | 135.1 | 17.9 | 19.8 | 122.3 |  |
| 180 | 13.3 | 14.8 |  | 151.9 | 20.1 | 22.3 | 137.6 |  |
| 200 | 14.7 | 16.3 |  | 169.0 | 22.4 | 24.8 | 152.8 |  |
| 225 | 16.6 | 18.4 |  | 190.0 | 25.1 | 27.8 | 172.1 |  |
| 250 | 18.4 | 20.4 |  | 211.2 | 27.9 | 30.8 | 191.3 |  |
|  |  |  |  | القطر الخارجي OD |  |  |  |  |
|  |  |  |  | معدل القطر الداخلي ID |  |  |  |  |
|  |  |  |  | سماكة الجدار e |  |  |  |  |
|  |  |  |  | الضغط الأسميPN |  |  |  |  |

| STANDARD: PR-EN /TC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PN |  |  | PN |  |  | PN |  |  |  |
|  | SDR S- |  |  | SDR S- |  |  | SDR S- |  |  |  |
| OD | e min. | e max. | ID (*) | e min. | e max. | ID | e min. | e max. | ID |  |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |  | mm |
| 16 |  |  |  |  |  |  | 2.0 | 2.3 | 11.7 |  |
| 20 |  |  |  | 2.0 | 2.3 | 15.7 | 2.3 | 2.7 | 15.0 |  |
| 25 |  |  |  | 2.3 | 2.7 | 20.0 | 3.0 | 3.4 | 18.6 |  |
| 32 | 2.0 | 2.3 | 27.7 | 3.0 | 3.4 | 25.6 | 3.6 | 4.1 | 24.3 |  |
| 40 | 2.4 | 2.7 | 34.9 | 3.7 | 4.2 | 32.1 | 4.5 | 5.1 | 30.4 |  |
| 50 | 2.9 | 3.3 | 43.8 | 4.6 | 5.2 | 40.2 | 5.6 | 6.3 | 38.1 |  |
| 63 | 3.7 | 4.1 | 55.2 | 5.8 | 6.5 | 50.7 | 7.1 | 8.0 | 47.9 |  |
| 75 | 4.4 | 4.9 | 65.7 | 6.8 | 7.6 | 60.6 | 8.4 | 9.4 | 57.2 |  |
| 90 | 5.3 | 5.9 | 78.8 | 8.2 | 9.2 | 72.6 | 10.1 | 11.3 | 68.6 |  |
| 110 | 6.5 | 7.1 | 96.4 | 10.0 | 11.2 | 88.8 | 12.3 | 13.7 | 84.0 |  |
| 125 | 7.4 | 8.0 | 109.6 | 11.4 | 12.7 | 100.9 | 14.0 | 15.6 | 95.4 |  |
| 140 | 8.2 | 9.0 | 122.8 | 12.7 | 14.1 | 113.2 | 15.7 | 17.4 | 106.9 |  |
| 160 | 9.4 | 10.2 | 140.4 | 14.6 | 16.2 | 129.2 | 17.9 | 19.8 | 122.3 |  |
| 180 | 10.6 | 11.5 | 157.9 | 16.4 | 18.2 | 145.4 | 20.1 | 22.3 | 137.6 |  |
| 200 | 11.8 | 12.7 | 175.5 | 18.2 | 20.2 | 161.6 | 22.4 | 24.8 | 152.8 |  |
| 225 | 13.2 | 14.2 | 197.6 | 20.5 | 22.7 | 181.8 | 25.1 | 27.8 | 172.1 |  |
| 250 | 14.7 | 15.8 | 219.5 | 22.7 | 25.1 | 202.2 | 27.9 | 30.8 | 191.3 |  |
|  |  |  | القطر الخارجيOD |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | معدل القطر الداخليID |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | سماكة الجدارe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | الضغط الأسميPN |  |  |  |  |  |  |  |

## 6- كيفية تسليم القساطل: سلّم القساطل التي يصل قطرها الخارجي إلى 63 ملم في لفات يساوي قطرها الداخلي 22 مرّة على الأقل القطر الخارجي للقسطل. أمّا القساطل التي يتراوح قطرها الخارجي بين 75 ملم و110 ملم والتي تتحمل ضغطاً قدره 10 وحدات ضغط جوي وما فوق  فلا ينبغي تسليمها على شكل لفات إلاّ إذا كان المتعهد يملك وسائل مناسبة لفك هذه اللفات وبعد موافقة المهندس المشرف على هذه الوسائل والمعدات.

أمّا باقي القساطل فيجب أن تسلّم مستقيمة بالطول الذي يحدّد عند التسليم بالتوافق مع المصّنع والمتعهد والمهندس المشرف.

## 7- تسجيل العلامات على القساطل:تحمل كافة القساطل علامات تعريف واضحة ودائمة تسجل على طول القسطل بلون مغاير للون هذا الأخير، على ألاّ يتسبب هذا التسجيل بأي عيب في سطح القسطل وأن يبقى واضحاً خلال التخزين وبعد التركيب. ويجوز تسجيل هذه العلامات بالشريط الساخن أو بالطبع علىالسواء.في ما يلي الحد الأدنى من المعلومات الواجب تسجيلها:إسم المصنّع أو شعاره،مقاييس القسطل (القطر الإسمي وسماكة جدار القسطل)،الضغط الإسمي،معدّل المقاييس المعتمدة SDR (معدّل القطر الإسمي/سماكة جدار القسطل)معايير التصنيع،تاريخ التصنيع وبلد المنشأ.

## 8- الخصائص الميكانيكية للقساطل:على المصنّع أن يتحقق عند نهاية التصنيع وعلى مراحل زمنية منتظمة من احترام كافة الشروط البنيوية والمقياسية الملحوظة في PR-EN -، وأن يحتفظ بسجل كامل ودائم للمقاييس الفعلية، ولا بدّ أن ترد فيه المقاييس التالية:القطر الخارجي OD،سماكة الجدار(Epaisseur de la paroi)،درجة الإنحراف عن المركز (Excentricité)،الإنحراف الإهليلجي(Ovalité)،نتائج اختبار الجهد(Forc hydrostatique) مقاومة الشد (Force tractrice, Elongation).

كما يجب أن يحتفظ المصنّع بسجلات دائمة لمراقبة النوعية (Controle de la qualité) والتحقق من الجودة (Assurance de la qualité).

على القساطل المصنعّة أن تجتاز اختبار الجهد الملحوظ في PR-EN - وذلك باستخدام طريقة الإختبار

EN / ISO.يشكل إختبار الجهد الأساس المعتمد والعنصر الحاسم لقبول القسطل.

1-8-السكورة وعدّادات المياه وتجهيزات القساطل

1)-عام:يجب أن تكون مواصفات السكورة مطابقة للمواصفات والمقاييس العالميّة المعتمدة من قبل الإدارة (ISO, BSS, DIN, etc.) أو ما يعادلها (Normalisé). ولا يمكن للمتعهّد تقديم مواد أخرى للموافقة ما لم تكن مطابقة للشروط المطلوبة.

أمّا مكبس العدّة وعلبتها Presse-garniture et boîte à garniture فيجب أن يثبّتا بواسطة خوابير ملولبة (Goujons) أو أيّ نظام آخر يمكن بواسطته تغيير المسّاكة على الورشة. أمّا القطع التي تؤلّف آلات السكورة فيجب أن تخضع للمواصفات العالميّة   NF E- et NF E-.

2)-السكورة من الحديد الزهر المرن:(Fonte Ductile )ينحصر إستعمال السكورة المصنوعة من الحديد الزهر المرن (Fonte Ductile) للأقطار التي تزيد عن 2/1 1" لضغط عملي أقصى قدره 25 وحدة ضغط جوي وفقاً للمواصفات :NF E-ISO PN , ISO PN , ISO PN  et.

3)-السكورة من الفولاذ المشغول:(Acier forgé)يشار إلى استعمال السكورة المصنوعة من الفولاذ المشغول عند استحالة استعمال الحديد الزهر المرن وعلى الأخص عندما يكون الضغط العملي أكبر من 25 وحدة ضغط جوي. يجري استعمال هذه السكورة وفقاً للمواصفات NF E- إلى NF E-.

4)- طاردات الهواء (Ventouses):إنّ هدف هذه الطاردات هو:

- طرد الهواء من القساطل خلال التعبئة بالمياه.

- السماح بتعبئة الهواء عند إفراغ القساطل من الماء.

- إزالة جيوب الهواء في النقاط العالية لعدم التسبب باضطراب في سيلان المياه.

وتكون طاردات الهواء إما من الحديد الزهر المرن وإما من الفولاذ المشغول، وعلى المتعهّد تقديم شهادة من المصنع تظهر مطابقة طاردات الهواء للمواصفات العالمية المطلوبة وذلك لأخذ موافقة ممثّل الإدارة.

5)- تجهيزات القساطل:يجب أن تطابق تجهيزات القساطل من اكواع وتائيات ووصلات مخالفة وخلافه المواصفات الفنّية العالميّة العائدة للكاتالوجات الرسميّة من المعامل. ويجب أن تكون مانعة للنشّ تحت تأثير مختلف الضغوطات الملحوظة ولا تؤدّي إلى عطل فيها.

تقدّم هذه التجهيزات كاملة مع جميع الملحقات الضروريّة لتركيبها وفقاً للكشوفات التخمينيّة ووفقاً للقطر والضغط الإسمي للقساطل.

وعلى المتعهّد في جميع الأحوال تقديم شهادة من المصنع تظهر مطابقة هذه التجهيزات للمواصفات المطلوبة والموافق عليها من قبل الإدارة.

جميع المواد المستعملة تخضع للمواصفات الفرنسية (AFNOR) والمستندات (D.T.U.) أو للمواصفات الصادرة عن الجمعيّة الأميركيّة (ASTM) أو المواصفات الصادرة عن معهد القياس الإنكليزي (B.S.S.) الصادرة في النشرة الأخيرة لهذه المواصفات.

الفصل الثالث

كيفية تنفيــذ الاشغـــــــــــال

المادة الرابعة :حفريات الخنادق للقساطل :تنفذ حفريات القساطل في الاراضي الصخرية او الترابية وفقا للمصورات المرفقة بهذا الدفتر ويجب ان يكون عرض حفريات الخنادق لتركيب القساطل بسهولة ويجب ان يكون مقطع الحفريات مطابقا للمقطع النموذجي المرفق بهذا الدفتر.في الطرقات العامة عندما تتناول الحفريات اجباريا القسم المزفت من الطريق يجري قص الزفت بواسطة كمبرسورات او آلات خاصة تداركا لحصول اضرار وتعطيل التمديدات المطمورة من ماء وكهرباء وهاتف وغيرها .

اذا كانت الاراضي صخرية او ترابية ومحتوية على صخور كبيرة ووجد صخور في قعر الخندق فيجب زيادة عمق الخندق عشرة سنتيمترات ويجب ردم هذا الحفر الاضافي بتراب ناعم او بتراب يحتوي على احجار صغيرة لا تزيد قياساتها عن سنتمرين او برمل مقلع ولا يجوز مطلقا استعمال الرمل البحري لهذا الردم.ويجب ان يكون ميل قاع الخندق مستقيما ومطابقا للمقطع الطولي وان يكون قاع الخندق خاليا من اية حدبة او انخفاض او تموج.

ويجب فتح الخنادق بصورة لا يلمس فيها القسطل جانبي الخندق حين مده فيه بل ان يكون ممدودا في وسطه بقدر

الامكان وعلى الملتزم ان يقوم بردم الخنادق بعد مد القساطل فيها . واذا كان الخندق محاذيا"لاحدى الطرقات

العامة على المتعهد استعمال الجوانب الترابية للطريق ودون الاقنية اذا كان عرض هذه الجوانب كافيا ويحظر عليه التعرض للقسم المعبد والمزفت من الطريق كما يتوجب على المتعهد بعد انجاز الاعمال اعادة الجوانب والاقنية الى حالتها السابقة ما عدا تزفيت الطرق اذا كانت مزفتة كما عليه اعادة صب الباطون اذا كانت الطرقات والممرات مصنوعة من الباتون واعادة  الأراضي والجلول الى ما كانت عليه قبل إجراء الأشغال.

وعلى الملتزم ان يمتنع عن ايداع المواد الناتجة عن الحفريات او القساطل او القطع التابعة لها اوالمعدات اللازمة للاعمال على الطريق العام بل عليه ان يودعها على جانب الخندق الخارجي واذا لم يتقيد الملتزم بهذا المنع فللادارة الحق بازالة المخالفة الحاصلة على حسابه بعد ارسال انذار اليه واذا تبين للادارة ان تطبيق هذه الاحكام في بعض الاحوال قد يكون مجحفا بحق المتعهد وبدون ضرورة فيمكنها الترخيص له خطيا بعدم التقيد بها.

المادة الخامسة:الحفريات على الطرق الدولية والرئيسية:تجري الحفريات على الطرق الدولية والرئيسية وفقا للشروط المفروضة في المادة السابقة فيما يعود للمقطع العرضي وللمقطع الطولي وللعمق وزيادة هذا العمق .  وفقا لتعليمات المهندس المشرف، اذا كانت الاراضي صخرية ويجب ان يكون الخندق مستقيما ومنفذ وفقا للمسطح الخاصوتنفذ الحفريات بحيث يتم عدم لمس القسطل لجانبي الخندق ،كما يجب التقيد بالتعليمات الاتي بيانها.

أ- يجب ان يجري الحفر ضمن جانب الطريق غير المزفت الا في الحالات الاستثنائية نظرا لوجود  تمديداتاخــــرى او لضيــق البانكيت،ويجري الحفر آنذاك في الاماكن التي تعينها مديرية  الطرق .

ب- يجري الحفر للتمديدات التي يتجاوز طولها المئة متر على الطريق الدولية او الرئيسية بواسطة آلة  حفر.

ج- يعمل في نفس الوقت مع الة الحفر العدد اللازم من الشاحنات حيث يحمل منتوج الحفر مباشرة  على الشاحنات وينقل خارج نطاق الطريق ولا يسمح بحال من الاحوال ومهما كانت الظروف ترك اتربة ضمن حرم الطريق لاي سبب كان .

د- توضع التمديدات ضمن الحفرة وبعد تجربتها حسب الاصول وفقا لما هو وارد في المادة الثامنة لاحقا تردم الحفرة بواسطة المواد التالية فقط :

- الرمل الصافي (رمل نهر او رمل مقلع ).

- السرك الناتج عن تكسير البحص.

- البحص مع كمية الرمل اللازمة لملء الفراغات.

- الدبش مع كمية الرمل اللازمة لملء الفراغات.

- الرمل الناتج عن تكسير البحص

على ان يكون علو الردميات لغاية المستوى الاعلى للتمديدات ووفقا للمقطع النموذجي الخاص المرفق بهذا الدفتر.

المادة السادسة:وضع الاشارات على الورشة:يفرض على الملتزم وضع اشارات على الورشة وفقا للشروط التالية:

1- وضع حاجز معدني على طول الحفرة مؤلف من اجزاء متماسكة طول الجزء الواحد منهامترين بارتفاع ثمانية ملمترات ومدهونة باللون البني.

2- وضع لوحات تحمل عبارة " خفف السير ـ اشغال مياه " لجهة طرفي الحفرة توضع الاولىعند بداية الحفرة ويجب ان تكون المسافة بين لوحتين متتاليتين مئة متر.

3- تزويد الحاجز المعدني وكذلك اللوحات بمصابيح حمراء ذات نور ثابت تضاء ليلا بصورة مستمرة.

4- استعمال بويا للحاجز المعدني وللوحات من النوع العاكس لضوء السيارات والمحتوى على حبيبات زجاجية.

مع العلم ان كل حادث سير يقع في اماكن الاشغال او بسببها يقع على مسؤولية الملتزم ولادخل للادارة به على الاطلاق.

المادة السابعة:تركيب القساطل والقطع والردم فوقها:بعد نقل القساطل والقطع التابعة لها الى اماكن تركيبها واستلامها من قبل لجان الاستلام وبعد ان تتثبت الادارة من مطابقة الخندق للمقطعين الطولي والعرضي المرفقين بهذا الدفتر يقوم الملتزم بتركيب القساطل التابعة لها وعليه ان يقدم على نفقته البويا والكتيت اللازمين لتركيب القساطل المقلوزة وكذلك كافة المعدات لتركيب كافة انواع القساطل والقطع المبينة في الكشف ولائحة الاسعار المرفقين بهذا الدفتر.

يجب تركيب القساطل لجهة الجبل في الطرقات العامة حفاظا لسلامة الطريق ولسلامة القساطل .

توضع في القساطل مادة الهيبوكلوريت دي كلسيوم المحتوية على 65 الى 70 بالماية من مادة الكلورين

لتطهيرها وذلك بكميات يحددها المهندس المشرف على العمل اثناء التنفيذ وتكون كافية للقتل وابادة كافة الميكروبات والجراثيم المضرة بالصحة العامة.

وعلى الملتزم ان يجهز كل ورشة تركيب بسدتين خشبيتين للقساطل التي يقوم بتركيبها ويجب ان تكون السدات مخروطة بواسطة مخرطة ويجب دقها لتدخل في القسطل قدر الامكان لمنع دخول مواد غريبة ولا يسمح للملتزم بمد أي قسطل اذا كانت السدات غير موجودة في الورشة ويجب ان تكون دائما رؤوس واقسام خطوط القساطل المركبة مسدودة بهذه السدات وتشمل هذه الاحكام راس الخط والراس حيث يجري المد ورؤوس التفرعات.

ويجب سد الراس بحيث يجري المد مباشرة بعد وضع قسطل جديد في الخط وفي هذه الحالة تنزع السدة الموضوعة في راس الخط وتوضع في راس القسطل الجديد .

واذا خالف الملتزم هذه الاحكام فعليه ان يقوم على نفقته بفك وفحص واعادة تركيب جميع الاقسام التي ترى الادارة انه من الضروري فحصها للتاكد من انها خالية من كل تلويث او مواد غريبة .

وقبل تركيب رؤوس القساطل المقلوزة يجب تنظيف هذه الرؤوس بفرشاة معدنية وطليها بالبويا او بمادة مشابهة ولفها بالكتيت . توصل القساطل ببعضها البعض بواسطة وصلات مقلوزة .

ولا يجوز تحمية او قطع او لحام القساطل المقلوزة ولا يجوز لوي القساطل لصنع الاكواع اذا كان هذا اللوي يحد من سلامتها ويجب في هذه الحالة استعمال القطع الخاصة (اكواع جاهزة )

وبعد تركيب القساطل وتجربتها وفقا لما هو منصوص عنه فيما بعد يتقدم المتعهد بطلب خطي الى الادارة لردم الخنادق وبعد تسلمه اذنا خطيا من الادارة بذلك يقوم الملتزم بردم الخنادق بتراب ناعم لغاية الارتفاع المحدد في المقطع العرضي النموذجي ويكمل الردم  بالمواد الناتجة عن الحفريات على ان توضع هذه المواد بطبقات لا تزيد سماكتها عن خمسة وعشرين سنتيمترا وان ترص الطبقات بمطبة رجراج الي (Compacteur) وذلك حسب تعليمات المهندس المشرف على الاشغال .

واذا قطع الخندق طريقا وجب استعمال مواد ترابية لردم الخندق على ان لا تزيد سماكة طبقات الردم عن عشرة سنتيمترات وان تمزج المواد المستعملة للردم بالماء لرصها.كما على الملتزم ان يقوم بتركيب القساطل داخل منشات التفريغ والتفرغ ويقوم بتقديم وتركيب القطع الكافة لوصل الخطوط الجديدة بالخطوط الحالية.

المادة الثامنة : تجربة القساطل والقطع بعد تركيبها في الخنادق:بعد انجاز اشغال تركيب القساطل والقطع التابعة لها في كل قسم من الخط الواقع بين منشأتين تقوم الادارة بناء على طلب خطي من الملتزم وضمن مهلة خمسة ايام اعتبارا من تاريخ استلامها الطلب بتجربة الخط وذلك تحت ضغط مساوي للضغط العملي الاقصى تسلط في راس الخط Pressionstatique maximale   مضروبا بعامل 1,25 للقساطل المعدنية.

يجب على الملتزم حين تعبئة القساطل بالماء لتجربتها أن يتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب خروج مادة الهيبوكلوريت منها.

وتضغط القساطل تحت الضغط المذكور أنفا خلال أربع ساعات فإذا تدنى الضغط اكثر من وحدة جوية واحدة ضمن هذه المدة وجب على الملتزم ان يقوم بفحص الخطوط او اللحامات والوصلات بتحديد مواقع العيوب  وتهريب المياه واصلاحها على نفقته وتعاد بعد ذلك عملية التجربة الى ان تصبح نتيجتها حسنة وينظم محضرا بهذا الشان يوقعه مهندس الادارة او من ينوب عنه والملتزم،وعلى الملتزم ان يقدم على نفقته كافة المواد والمعدات واللوازم واليد العاملة والمياه التي تتطلبها عملية التجارب .

وعند انتهاء عمليات التجارب بنتائج حسنة يجب على الملتزم تامين سريان المياه على نفقته في خطوط القساطل التي جرى تجربتها الى ان يصبح طعمها كطعم المياه الصافية الصالحة للشرب.

ولا يجوز للملتزم ان يباشر بردم القساطل قبل تجربتها وابلاغه امرا خطيا من الادارة بهذا الشان.غير انه اذا كانت القساطل مصنوعة من مزيج الاسبست والاسمنت او الفولاذ او  الفونت دكتيل تتصل ببعضها البعض بواسطة وصلات قابلة للتحرك ميكانيكية او تلقائية (اوتوماتيكية ) على الملتزم ان يباشر بردم القساطل قبل تجربتها بعد ابلاغه امرا خطيا من الادارة بهذا الشان وتترك مواقع الوصلات مكشوفة.كما على المتعهد ان يكون قد قام بانشاء الدعمات اللازمة لتامين سلامة القساطل والقطع .

وفي جميع الحالات يبقى المتعهد مسؤولا عن كل مايعود لاجراء التجارب واصلاح مواقع التهريب ويستكمل الردم بعد اخذ موافقة الادارة  الخطية بذلك وتنظيم محضر بايجابية التجارب .

المادة التاسعة : انشاء منشات التفريع والتفرع وفوهات السكورة:تنفذ كل من هذه المنشات في المواقع المعين لها على السطح او الذي يعينه مهندس الادارة ابان التنفيذ ووفقا لمصورات النموذجية الخاصة بها.

وعلى الملتزم تركيب السكورة والقطع الاخرى وعليه ان يقدم على نفقته جميع المعدات والبويا والكتيت للتركيب

وان يمدد قساطل التفريغ الى الاقنية المجاورة .

ويجب على الملتزم استعمال جبالة ميكانيكية لصنع الخرسان انما اذا كان موقع العمل لا يسمحب وصول جبالة

ميكانيكية اليه فيمكن للادارة ان ترخص له خطيا بجبل الخرسان باليد.

الفصل الرابع

مواصفات انشاء طبقة الاســــــــــــــــاس

المادة العاشرة : بيان عن المناخل القياسية المستعملة في هذه المواصفات:يبين الجدول التالي سعة المناخل الاميركية القياسية(A.S.T.M.)المستعملة في هذه المواصفات وما يعادلها بالملمتر وقطر السلك المستعمل فيها بالملم.

| فتحة المنخل بألإنش أو رقمه بالملم | فتحــــة المنخـــل بالملم | قطــرمـــن | السلــك بالملم الـــى |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 إنش | 6،101 | 6،5 | 7،9 |
| 2/1 3 إنش | 9،88 | 3،5 | 3،9 |
| 3 إنش | 3،67 | 8،4 | 1،8 |
| 2/1 2 إنش | 5،63 | 4،4 | 1،7 |
| 2 إنش | 3،50 | 1،4 | 2،6 |
| 2/1 1 إنش | 1،38 | 7،3 | 3،5 |
| 1 إنش | 4،25 | 43،3 | 50،4 |
| 3/2 إنش | 1،19 | 10،3 | 91،3 |
| 8،2 إنش | 52،9 | 11،2 | 59،2 |
| 4/1 أو 3 | 53،6 | 60،1 | 11،2 |
| رقم 4 | 76،4 | 14،1 | 68،2 |
| رقم 8 | 38،2 | 74،1 | 10،1 |
| رقم 10 | 00،2 | 68،0 | 00،1 |
| رقم 16 | 19،1 | 50،0 | 70،0 |
| رقم 20 | 84،0 | 38،0 | 55،0 |
| رقم 30 | 59،0 | 29،0 | 42،0 |
| رقم 40 | 42،0 | 23،0 | 33،0 |
| رقم 50 | 297،0 | 170،0 | 252،0 |
| رقم 80 | 177،0 | 114،0 | 154،0 |
| رقم 100 | 149،0 | 096،6 | 125،0 |
| رقم 200 | 074،0 | 045،0 | 060،0 |

المادة الحادية عشرة:مواصفات انشاء طبقة الاساس المساعد (اذا وجدت )

1-	وصف الاشغال	:تعمل طبقة الاساس المساعد من الحجارة المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية وتكون متدرجة الاحجام وتفرش على سطح الطريق السابق اعادة ،وترش بالمياه اللازمة وترص بحيث تصبح جسما مندمجا ومتماسكا وذلك وفقا للمواصفات الاتي بيانهــا وطبقا للانحدارات والمقاطع العرضية والطولية والسماكة المبينة في الخرائط .

2-	المــواد:	تتكون المواد من حجارة صلبة مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية،يكون لها حدودالتدرج العام التالي :

سعة المنخل او رقمه				النسبة المئوية لما يمر في المناخل المذكورة

3 انش							100

2 انش						65- 100

رقم 4						25- 50

رقم 100					3- 10

أ- يجب ان لا يقل المعادل الرملي لهذه المواد عن  3 %

ب- يجب ان يكون البحص المكسر صلبا وخاليا من المواد المتحللة والطينية ولا يتاثر من مفعول 	المياه وتكون صلابته بحيث لاتزيد نسبة التآكل عن 40 %(اربعين في عند اجراء تجربة لـــوس انجلوس عليه.

3- توريد المواد في مواقع العمل:تورد المواد على سطح الطريق السابق اعداده بواسطة سيارات وتوضع بشكل يمنع انفصال الاحجاز ويسهل للمهندس تقدير كمياتها وبحيث توفي السماكة المقررة بعد فرشها ورصها على ان لا تزيد السماكة عن /20/سم (عشرين) بعد الرص للطبقة والا تعمل اكثر من طبقة.

لا تشكل موافقة المهندس على العينات المقدمة موافقة نهائية على هذه المواد بل تتم الموافقة النهائية عليها بعد اخذ عينات من الطبقة المفروشة على الطريق وفحصها مخبريا للتاكد من مطابقتها للمواصفات.

4- طريقة الانشـــــــــــاء

أ- بعد تجهيز المواد على سطح الطريق بطول القسم المراد تنفيذه فانها تخلط وتقلب جيدا بكامل ارتفاعها على

سطح الطريق بواسطة موتور كريدر وبشكل يمنع انفصال الاحجام المختلفة،تضاف مع الخلطة كمية الماء اللازمة بواسطة سيارات ميكانيكية خاصة تضمن التحكم في توزيع الماء وبعد انجاز عملية الخلط والوصول الى نسبة الرطوبة الملائمة او اكثر بما لا يزيد عن 2 % (اثنين في المائة ) تفرش المواد فرشا منتظما على كامل العرض المقرر وبسمك يضمن الوصول الى السماكة المعينة بعد اتمام عملية الرص حتى بلوغ نسبة  95% من الكثافة الناتجة عمليا بطريقة(A.S.T.M.).

ب- اذا تبين قبل او اثناء فرش وتسوية طبقة الاساس المساعدة ان طبقة التاسيس اصبحتطريئة او غير مستقرة لدرجة حصول تفتت في سطحها او ولوج تربتها خلال مواد طبقة الاساس المساعد فيجب عندئذ التوقف عن اعمال الفرش والتسوية والمباشرة باصلاح الاقسام المفتتة حسب تعليمات المهندس او نزع مواد طبقة الاساس المساعد التي تخللها التراب والقائها خارج  نطاق الطريق واستبدالها  بمواد اخرى جديدة يجري رصها وفقا للمواصفات التي ستاتي لاحقاً (البند ج)،كل ذلك على مسؤولية الملتزم .

ج- بعد انهاء عملية الفرش والتسوية يباشر برص المواد بواسطة غراسات عجلات المطاط او الحديد من وزن/10/ طن على الاقل و/15/طن على الاكثر وذلك بان تمر الهراسات باتجاه موازي لمحورالطريق ذهابا" وايابا" وعلى ان تبدا عملية الرص من حافتي الطريق وباتجاه وسطها .اما عند المنعطفات فتبدا عملية الرص ابتداء من المنحنى الداخلي وباتجاه الحافة العليا من الطريق وفي المواقع التي يصعب فيها مرور الهراسات مثل حافة الرس او الجدران فستعمل الات ضاغطة ميكانيكية او يدوية للوصول الى الكثافة المذكورة سابقا .

هـ- اختبار استواء السطح:يختبر استواء السطح عرضيا باستخدام قدة محدبة بشكل السطح العلوي المحسوب حسب المقطع العرضي التصميمي،وبحيث تكون القدة المحدبة منطبقة تماما على سطح الطريق مع تسامح قدره (1) سم.

المادة الثانية عشرة:طريقة الكيل والمحاسبة:يجري كيل سماكة طبقة او طبقات الاساس المساعد بواسطة اعمال سير الغور بعد انجاز عملية الرص وذلك بواسطة حفر تعمل كل خمسين مترا او مائة متر طولي من الطريق او بواسطة فرق المناسيب وعلى الملتزم ان يعيد هذه الحفر الى ما كانت عليه على حسابه يدفع ثمن المتر المكعب الواحد على اساس سعر الملتزم الوارد في عرضه ويشمل هذا السعر فتح المقالع وثمن المواد وتوريدها وفرشها وتسويتها ورصها وفقا للمناسيب المبينة في الخرائط او حسب تعليمات المهندس كما تشمل استحضار ونقل ورش الماء والالات والمعدات وصيانة هذه الطبقة حتى وضع طبقة الاساس فوقها، وبإختصار جميع ما يلزم لانجاز العمل طبقا للمواصفات الواردة في هذا الدفتر والخرائط وتعليمات المهندس.

المادة الثالثة عشرة :وصف الاشغال:تعمل طبقة الاساس من الحجارة المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية ،  وتكون مندرجة الاحجام وفقا لما هو ملحوظ ، تفرش هذه المواد على سطح طبقة الاساس المساعد السابق اعدادها ( اذا وجدت ) او على سطح طبقة التاسيس وترش بالمياه اللازمة وترص بحيث تصبح جسما مندمجا متماسكا مطابقا للمواصفات الاتي بيانها ، وطبقا للانحدارات والمقاطع العرضية والطولية والسماكة المبينة في الخرائط.

1- 	المواد:تتكون المواد من حجارة صلبة مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية لها حدود التدرج العام التالي :

سعة المنخل او رقمه	النسبة المئوية لما يمر في المناخل المذكورة

2 انش				100

2\1 1انش				 90- 100

4\3  انش			  50- 80

رقم 4				 25- 45

رقم 40				10- 20

رقم 200				  2- 8

أ- يجب ان لا يقل المعادل الرملي لهذه المواد عن 40 %

ب- يفضل ان يكون التدرج العام للمواد المستعملة منتظما فلا ينتقل من الحد الادنى لما يمر من منخل معين الى الحد الاقصى لما يمر من المنخل التالي او بالعكس ، كما لا يجب ان لا تزيد نسبة المار في المنخل رقم 200 عن ثلثي المار من المنخل رقم \40\

ج-   يجب ان يكون البحص صلبا خاليا من التراب والمواد العضوية والطينية وتكون صلابته بحيث لا تزيد نسبة التآكل عن 40 % ( اربعين في المائة ) عند اجرائه تجربة لوس انجلوس عليه .

المادة الرابعة عشرة: طريقة الانشاء:قبل البدء بتوريد المواد على الطريق يقوم مهندس الملتزم وباشراف المهندس  باخذشقلات دقيقة لطبقة الاساس المساعد (اذا وجدت ) او لطبقة التاسيس ثم يقوم الملتزم بتحضير سطح هذه الطبقة بازالة ما قد يكون فيها من عيوب ثم تسويتها ورصها وفقا للمناسيب السابق تنفيذها والانحدارات الطولية والعرضية وتحدب السطح المقور،تورد المواد وتفرش على سطح الطريق مباشرة بكامل عرض الطبقة المقرر بواسطة سيارات مجهزة بصندوق التوزيع وبشكل يمنع انفصال الاحجام المختلفة وبالكميات المناسبة التي تعطي السماكة المطلوبة لطبقة الاساس بعد الرص على ان لا تزيد هذه السماكة عن 15(سنتم ) والا يعمل الاساس على اكثر من طبقة واحدة، ويراعى عند فرش المواد وجوب الاحتفاظ بمدى تحدب سطح المقرر وبان لا يزيد وصول الجزء المفروش من الطريق عما يمكن للهراسات من هرسه في اليوم الواحد.

- عندما لا يكون هناك ارصفة او حجارة جرانب (بوردير) تحصر طبقة الاساس بينها فيستعاض عنها بوضع اتربة على جانبي الطريق بالسماكة الكافية لتعطي سماكة طبقة الاساس المقررة بعد الرص وعلى ان توضع هذه الاتربة بطول يكفي لفرش حجارة طبقة الاساس ليومي عمل على الاقل .

- بعد انهاء عملية فرش المواد تبدأ عملية الرص بواسطة هراس حديد ذي ثلاث عجلات لا يقل وزنه عن عشرة \10\ اطنان ولا يزيد عن خمسة عشر \15\ طنا وذلك بان يكون نصف العجلة الخلفية للهراس فوق جانب الطريق الترابي ونصفها الاخر فوق  طبقة الاساس، ثم تستمر عملية الرص باتجاه 	محور الطريق  وتباشر نفس العملية من الجانب الاخر وبنفس الكيفية اما عند المنعطفات فيباشر بعملية الرص من الجزء الداخلي للمنعطف وباتجاه اجراء الخارجي منه

- تستمر اعمال الرص ذهابا وايابا حتى يتم ثبات الطبقة ويستدل على ذلك ثبت الحجارة بحيث لا تتحرك

عجلات الهراس وحتى الوصول الى كثافة لا تقل عن 95% الناتجة عمليا بطريقة (A.S.T.M)

- يصحح سطح الطبقة بواسطة قدة طولها اربعة (4) امتار وكل ارتفاع او انخفاض يزيد عن مقدار سنتمتر واحد (1سنتم) يجب تفكيكه واضافة مواد جديدة اليه لاصلاحه ثم اعادة رصه طبقا لهذه المواصفات.

- تكنس المواد الناعمة الموجودة على سطح الطبقة بواسطة مكانس ميكانيكية او يدوية بحيث تندفع اكبر كمية منها في الفراغات بين الاحجار الكبيرة حتى امتلائها، واذا لزم الامر تضاف على سطح الطريق مواد ناعمة اخرى وتنكسر حتى بلوغ هذه الغاية. يشترط في هذه العملية ان لايزيد منسوب المواد الناعمة عن منسوب الحجارة الكبيرة المرصوصة في الطبقة.

بعد تعبئة الفراغات بالمواد الناعمة يرش الماء النظيف على سطح الطبقة بواسطة سيارات ميكانيكية خاصة تضمن التحكم بتوزيع الماء ويباشر برص المواد بواسطة الهراس وتستمر عملية الرص واضافة الماء او مواد ناعمة اخرى  اذا لزم الامر بحيث ينتج عن ذلك طبقة مملوءة الفراغات ومتماسكة في جميع سمكها ويكون سطحها العلـوي مندمجا" ومنتظما" ويستدل على ذلك عند بروز (رغوة) من مطحون المواد الناعمة بشكل موجة خفيفة امام عجلات الهراس يراعى في هذه العلمية اضافة الماء الكافي على ان لا يزيد عن الحاجة بحيث تنفذ الى طبقة الاساس المساعد (اذا وجدت ) او طبقة التاسيس.

- اختبار استواء السطح : يختبر استواء السطح النهائي طولا وعرضا بواسطة قدة طولها اربعة (4) امتار وكل ارتفاع او انخفاض  يزيد عن سنتمر واحد (1) يجب اصلاحه بتفكيك السطح واعادة رصه وفقا للمواصفات المبينة سابقا.

2- انشاء طبقة اخرى من الأساس:عندما يكون الاساس مكونا من اكثر من طبقة واحدة فان كل طبقة اخرى يتم انشاؤها وتنفيذها وفقا للمواصفات السابقة وتعطي كل طبقة نفس العناية والاتقان في التنفيذ وفي استواء السطح.

المادة الخامسة عشرةطرق طريقة الكيل والمحاسبة:يجري كيل سماكة كل طبقة من طبقات الاساس بواسطة اعمال سبر الغور وبعد انجاز عملية الرص وذلك بواسطة حفر تعمل كل خمسين او مائة متر طولي من الطريق او طبقا لتعليمات المهندس وعلى الملتزم ان يعيد هذه الحفر الى ما كانت عليه على حسابه . يدفع ثمن المتر المكعب الواحد على اساس سعر الملتزم الوارد في  عرضه ويشمل هذا السعر فتح المعالج وتكسير المواد وثمنها وتوريدها وفرشها وتسويتها ورصها وفقا للمناسب والسماكة المقررة كما تشمل ثمن ورش المواد الناعمة اذا لزم الامر ورش الماء وآلاليات واليد العاملة وربح الملتزم، وبإختصار كل ما يلزم لانجاز العمل طبقا للمواصفات الواردة في هذا الدفتر والخرائط وتعليمات  المهندس.

الفصل الخامس

أشغــــــــــــــــال الترفيــــت

المادة السادسة عشرة: مواصفات الاليات والمعدات المستعملة لاشغال التزفيت

1- إعتماد المعدات :يجب ان يكون جميع هذه الاليات والمعدات في حالة جيدة ومقبولة وان يوافق عليها المهندس قبل التصريح بالبدء بالعمل. وعلى الملتزم ان يحافظ على حالتها طول مدة العمل كما عليه ان يستحضر منها العدد الكافي في مواقع العمل لضمان التنفيذ بالسرعة المطلوبة حسب البرنامج الزمني للتنفيذ كما عليه ان يستخدم العدد الكافي من العمال الفنيين لتشغليها بكفاءة عالية .

2- مواصفات معدات رش الاسفلت الساخن:تكون هذه المعدات عبارة عن سيارة نقل او مقطورة مركب عليها خزان معزول حراريا ذوسعة أدناها/1500/ ليتر  ولها القدرة على رش الاسفلت على سطح الطريق وبانتظام تحت ضغوط ومعدلات مختلفة وبعرض مختلف وعند درجة حرارة معينة ، وللتمكن من القيام بهذا العمل يجب ان تكون هذه:

1- محرك ديزل او بنزين خاص لتشغيل مجموعة التسخين وطلمبة ضغط الاسفلت .

2- مجموعة تسخين لرفع درجة حرارة الاسفلت الى درجة حرارة التشغيل المعينة .

3- طلمبة الاسفلت تستعمل في ضغط الاسفلت في مواسير الرش وكذلك في تعبئة الخزان بالاسفلت .

4- مواسير لرش الاسفلت يمكن تغيير طولها حسب العرض المطلوب رشه من الطريق ويتفاوت هذاالعرضمن مترين الى سبعة امتار ومركب فيها وصلات على مسافات متساويـــة ولهــا فتحات متساوية تضمن ثبات معدل الرش على طول المواسير .

5- عداد موضوع في " كابينه " السائق لتحديد سرعة السيارة ( متر / الدقيقة   )

6- جهاز لتحديد تصريف طلمبة الاسفلت (ليتر / الدقيقة )

7- ميزان حرارة لتحديد حرارة الاسفلت

8- مسطرة عيار لتحديد كمية الاسفلت في الخزان

9- يمكن استعمال المعادلة التالية لضبط معدل رش الاسفلت حسب المطلوب، تصريف الطلمبـــةليتر/ الدقيقة) = عرض الرش ( متر ) × معدل الرش (ليتر/م2 ) × سرعة السيارة ( متر/الدقيقة).

3 - مواصفات عامة لخلاطات الاسفلت على الساخن:تنقسم محطات الخلط الاسفلتية الساخنة الى نوعين رئيسيين هما :

1- محطات الخلط ذات الانتاج المنقطع

2- محطات الخلط ذات الانتاج المستمر

ويجب ان يكون لكل منها القدرة الكافية لانتاج مزيج متجانس طبقا للمعدلات المعينة سابقا من قبل مختبر المواد وسبيلا لتحديد هذه  المعدلات تؤخذ قبل المباشرة بالعمل عينات من قبل مختبر الموادوسبيلا لتحديد هذه المعدلات تؤخذ قبل المباشرة بالعمل عينات من مواد الحجارة المكسرة المعدة للخلط وعينة من مادة الاسفلت المعينة لتحديد نسبة كل منهما في المزيج وخصائص هذا المزيج.

4- المواصفات العامة للخلاطات:يجب ان تكون هذه الخلاطات من صنع معروف ومعتمد ومجهزة بالاتي :

1- خزانات مزودة بوسائل مناسبة لتسخين الاسفلت ومعزولة حراريا حتى تحتفظ بدرجة الحرارة المطلوبة للاسفلت وان تكون سعتها لا تقل عن الكمية المطلوبة ليوم عمل واحد .

2- موازين مؤلفة من ثلاث مخازن منفصلة للمواد الغليظة والمتوسطة والناعمة وذات احجام متناسبة مع قدرة الخلاطة ومزودة ببوابات محكمة تتحكم بتصريف مواد كل مخزن لتغذية جهاز التجفيف والتسخين ويتم تعييرها عند بدء العمل .

3- جهاز للتجفيف والتسخين بشكل اسطوانة يضمن حسن تقلب المواد اثناء عملية التسخين ووصول درجة حرارة المواد الى الدرجة المطلوبة بدون حصول "كربون " داخل الاسطوانة ووصول اية نسبة من الوقود المستعمل الى المواد .

4-اجهزة لقياس درجة الحرارة يكون عيارها حتى درجة (200 سنتغراد ) يوضع احدها عند فتحة خروج المواد الساخنة من جهاز التجفيف واخر عند دائرة الاسفلت بالقرب من جهاز وزن الاسفلت الواصل الى الخلاطة ويجب ان تفحص هذه الموازين من وقت لاخر للتاكد من صلاحيتها .

5- مجمع للغبار لجمع الغبار المتصاعد من جهاز التجفيف مع امكانية عمل ترتيبات خاصة باضافة

واعادة هذه المواد الى الخلطة بانتظام حسب تعليمات المهندس .

- مواصفات عامة لالة فرش المخلوط الاسفلتي:يجب ان تكون هذه الالة من النوع الميكانيكي الذي يقوم باستقبال المخلوط الساخن من الشاحنات القلابةفي خزان سعة خمسة اطنان تقريبا وتقوم بنقل المخلوط من الخزان الى "بريمة " لولبية بعرض الالة بواسطة حصيرتين ثم تقوم "البريمة " اللولبة بفرش المخلوط على سطح الطريق بالعرض والسماكة المطلوبين ويجب ان يكون بامكانها تعريض المخلوط المفروش على الطريق الى قوة هزازة لضغطه ضغطا قويا على ان يتم ذلك دون حصول انفصال الاحجام المختلفة للمخلوط.

يكون تصميم الالة بحيث تتمكن من فرش المخلوط على عرض2,40 مترا مع زيادة (30)سنتم او مضاعفاتها ويكون بامكانها انهاء سطح الطريق بالشكل والتحدب العرضي المطلوبين ،  وتسخينها بكامل طول القدة لمنع التصاق المخلوط بسطحها السفلي اثناء العمل دون ان ترتفع حرارة التسخين عن حرارة المخلوط المقررة.

المادة السابعة عشرة:المواصفات الطبيعية الكيميائية للاسفلت الصلب بانواعه المختلفة A.C

- يجب ان يكون الزفت مستخرجا من عمليات تكرير النفط الخام الاسفلتي

- متجانسا وخاليا من الماء

- وان لا يحدث رغوة عند تسخينه الى درجة 175 مئوية

- ان تكون مواصفاته مطابقة للمواصفات المذكورة ادناه .

الاختبـــــــــــــــــــــــــار نــــــــــــــــوع الاسفلت

الاختبــــار الوحدة 40 50 60 70 80 100

حد أدنى حد اقصى حدأدنى حد أقصى حد أدنى حد أقصى

1) درجة الاختراق - عند 25 درجة مئوية 100 غرام 5 ثوان 1/10م 40 50 60 70 80 100

2-التمدد عند25درجة مئوية (5سنتم بالدقيقة) سم 100 100 100

3)درجة الرمبنربجهاز كيلفلاند المقترح درجة مئوية232 232 232

4)الذوبان Trichlorocthy او ما يشابه Lene بالمئة 99,5 99,5 5،99

5)فقدان الوزن بالتخسير عند 163درجة مئوية لمدةخمس ساعات(طريقةالقشرةالرقيقة) بالمئة 1 1 1

6)الاختزان بالنسبة للاصلي بعد فقدان الوزن بالتسخين بالمئة 55 52 47 7) التمدد بعد فقدان الوزن سم 100 100 100

8)مبدأ الذوبان بطريقة الحلقة والكرة درجة مئوية 49 60 47 54 43 51

المادة الثامنة عشرة:  المواصفات الكيميائية للاسفلت السائل متوسط المطاير (م.ت) (M.C )

| الاختبــــــــــــــار النــــــــــــــــــــــوع |
| --- |
| م.ت. صفر م.ت . 1 م.ت.2 م.ت.3 م.ت.4 م.ت.5 |
| 1- درجة الوميض بجهاز كليفلاند م(حد ادنى) 38 38 66 66 66 66 |
| 2- اللزوجة بجهاز سيبولت فيوول)ثانية : عند 25م. 75 - 150 - - - - - - |
| عند 50م. - 75- 150 - - - - |
| عند60 م. - - 100-200 25-500 - - |
| عند 82 م. - - - - 125-250 300-600 |
| 3- نسبة الماء %بالحجم (حد اقصى) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 |
| 4- التقطيــر%بالحجم حتى360م.حد اقصى 50 40 33 27 22 18. |
| 5- المقطر%بالجسم بالنسبة الى المقطرالكلي عند 360م : عند 225م .(حد اقصى) 25 20 10 5 - - عند 360 م.(حد اقصى) 40-70 25-65 15-55 5-40 30 اقصى 20 اقصى عند 316 م.(حد اقصى) 75-93 70-90 60-87 55-85 40-80 20-75 |  |
| 6- الاختبارات على المتخلف عند 360 م. درجة الغرزعند25م0-100غرام-5ثانية 120-300 120-300 120-300 120-300 120-300 120-300 القابلية للسحب (عند 25م0)سم حدادنى) 50 50 50 50 50 50 الذوبان في رابع كلوريد الكربون%بالوزن حد أدنى) 99 99 99 99 99 99 |  |

المادة التاسعة عشرة: درجات حرارة تشغيل مواد الاسفلت المختلفة

نوع الاسفلت				درجـــة الحـــرارة المئــوية للتشغـــيل

للخلــط	                             للـــــــرش                      الاسفلت الصلب

40-50		                         150- 165		                     نادرا"ما يستعمل

60- 70		                         135- 162			                      140- 165

80- 100		                         135- 163		                     140- 165

اسفلت سائل متوسط التطاير

م.ت صفر  	10 - 49																	 11 - 60

م.ت 1					 27 - 66			 47 - 85

م.ت 2				47 - 82			    60 - 102

م.ت 3				 66 - 93			80 - 121

م.ت 4				 79 - 107	  88 - 130

م.ت 5				 105 - 121		105 - 143

المادة العشرون: مواصفات تزفيت رش ساخن بطبقتين

1- وصف العمل:تتكون هذه العملية من رش اسفلت ساخن مرتين على سطح الطريق السابق انشاؤه بواسطة حجارة مكسرة مثبتة بالماء ثم تغطيته بطبقتين من الاحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات الميكانيكية ورصها جدا طبقا للمواصفات التالية:

2- الحجارة المكسرة وتدريجها (السرك )

آ - تتكون هذه المواد من حجارة صلبة مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية ويجب ان تكون نظيفة خالية من الاتربة والمواد الغريبة الاخرى تكون مواصفاتها كما يلي :

- ان تكون عديمة اللدونة (اللدونه = صفر)

- ان لا تزيد نسبة التآكل عن 20 % عند اجراء تجربة (لوس انجيلوس) عليها 0

- ان لايقل المكافىء الرملي عن 50%

ب - يجب ان يتم تكسير المواد بواسطة محطة مركزية للتكسير تحتويى على الاقل :

- كسارة اولية (concasseur  frimaire  )

- مجموعة الكسارات الثانوية (Concasseurs Secondaires )

- كسارة طحن ثالثة ( Broyeur ) تستعمل في حال عدم الحصول على نسبة الناعم المطلوب .

يجب ان تجهز محطة التكسير بالمعدات التالية :

- غربال الي وجراير لا ينقص طوله 2,00 م ولا يزيد انحداره عن 15 % ولا تقل فتحته عن 30 سم يفرز عليه اليا انتاج التكسير الاول وتزاد فتحته لكي لا يتحول منه الى الكسارات الثانوية سوى المواد غير الملوثة.

- مجموعة من الغرابيل الميكانيكية اللازمة لفرز المواد حسب القياسات والمواصفات الملحوظة .

- مجموعة من القشاطات المتحركة لنقل المواد اليا في مراحل التكسير .

- اللوازم الضرورية والمفيدة من اجل تأمين محطة تكسير مركزية صالحة لانتاج المواد المطلوبة .

يجب ان لا يزيد قياس الحجارة الداخلة الى الكسارات الثانوية عن خمسة اضعاف القياس الاكبر  للسرك الناتج منها ولا يحول الى الكسارة الثالثة الا منتوج التكسير الثانوي .

ج- اما تدرجها فيجب ان يكون داخلا ضمن الحدود المبينة بالجدول التالي :

سعة المنخل او رقمه		النسبة المئوية بالوزن لما يمر في المناخل المذكورة

تدرج رقم (1) تدرج رقم (2)

4\3 إنش		  100       100

2\1 إنش		 85 - 100		85-100

8\3 إنش		 صفر - 45	صفر-40

4\1 إنش		صفر - 7			 صفر - 10

3- كميات المواد والاسفلت المستعملة:يستعمل التدرج رقم (1) للطبقة  بمعدل متر مكعب (1) لكل خمسة وستين مترا مربعا من سطح الطريق وكمية 1,75 كيلوغراما  من الاسفلت متوسط التطاير م.ت(3) D03  للمتر المربع الواحد  من سطح الطريق .

ويستعمل التدرج رقم (2) للطبقة الثانية بمعدل متر مكعب (1) لكل مائة متر مربعا (100) من سطح الطريق، وكمية 1,2 كيلوغراما من الاسفلت الصلب 80\100 للمتر المربع الواحد من سطح الطريق.

4- طريقة التنفيذ

أ- اعداد سطح الطريق:	قبل رش الطبقة الاولى من الاسفلت يقيم الملتزم باعداد سطح الطريق كما يلي :

1- يجري اعمال اصلاح جميع الحفر او النتؤات او التموجات التي قد تكون ظاهرة على سطح  الطريق وذلك بنزع موادها واستبدالها بمواد اخرى مطابقة للمواصفات ورصها وفقا للمناسب وتحدب السطح المقرر وحتى بلوغ الكثافة المطلوبة .

2- قبل المباشرة برش الطبقة الاولى من الاسفلت ينظف سطح الطريق جيدا من الحجارة المفككة والمواد الطينية والاتربة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرش الميكانيكية او اليدوية حتى ظهور الموزاييك المتماسك من حجارة طبقة الاساس المرصوصة.

ب- رش الطبقة الاولى من الاسفلت:بعد اعداد سطح الطريق بالشكل المذكور سابقا يرش الاسفلت من النوع وبالكمية المبينين في البند الثالث من المادة العشرين بواسطة موزعات الضغط الميكانيكية بطريقة منتظمة وبعد تسخينه الى درجة الحرارة حسب نوع الاسفلت المستعمل وطبقا للجدول المبين في المادة قبل البدء برش مادة الإسفلت يجب أن يكون سطح الطريق جافا وان لا تقل درجة حرارة الجو في الظل عن خمسة عشر (15) درجة مئوية وأخذه في الصعود ،كما يجب أن يكون الرش على سطح الطريق منتظما مع مراعاة استعمال شريط من الورق السميك او ما شابه عند الوصلات العرضية للمسافات المتتالية التي يجري فيها رش الإسفلت حتى لا تزدوج طبقة الرش عند هذه الوصلات ،ويجوز استعمال الرشاشات اليدوية في المواقع التي يتعذر استعمال موزعات الضغط الميكانيكية.

بعد رش الإسفلت على سطح الطريق مباشرة وقبل انخفاض درجة حرارته تفرش الحجارة المكسرة (السرك) من النوع وبالكمية المبينين في البند الثالث من المادة العشرين المذكور وذلك بواسطة آلة فلش ميكانيكية او شاحنات قلابة مزود صندوقها بباب متحرك يمكن تغييره بحيث تفرش السماكة المطلوبة على سطح الطريق ويراعى عند رش السرك بواسطة الشاحنات الفلابنان تسير الشاحنة الى الخلف حتى لا تمر عجلاتها مباشرة على طبقة الإسفلت المفروشة على سطح الطريق .

بمجرد فرش مواد السرك يرص بواسطة هرس حديد او ذي عجلات كاوتشوك منفوخة لا تقل عن خمسة (5) أطنان وتكون عملية الرص بالاتجاه الطولي ابتداء من الجوانب باتجاه محور الطريق وتستمر هذه العملية خلال نصف ساعة بعد رص الاسفلت وحتى تتماسك مواد السرك بالسطح تماما مع مراعاة إضافة مواد أخرى منها في المواقع التي تحتاج الى ذلك ورصها.

لايسمح فتح الطريق للسيرقبل ساعتين على الأقل من وقت رش الإسفلت وتغطيته بالسرك حتى تكون درجة حرارته مساوية بدرجة حرارة الجو.

بعد انهاء تزفيت الوجه الاول تفتح الطريق للسير لمدة عشرة ايام قبل المباشرة بتزفيت الوجه الثاني واذا ظهر خلال هذه المدة أي نضد للاسفلت في سطح الطريق فيجب على الملتزم تغطيته بمواد "سرك " جديدة كافية.

ج- رش الطبقة الثانية من الاسفلت:تجرى هذه العملية تماما كرش الطبقة الاولى سوى ان كمية السرك والاسفلت تختلفان عما هو ملحوظ للطبقة الاولى وتكون كما يلي:

1- السرك : يستعمل التدرج رقم (2) المبين في البند الثاني من المادة العشرين المذكور وبمعدل  متر مكعب واحد (1) لكل مائة متر مربع من سطح الطريق .

2- الاسفلت: يستعمل الاسفلت العلب نوع 80\100 وبمعدل 1,2 كيلوغراما للمتر المربع الواحد من سطح الطريق.

ه- طريقة الكيل والمحاسبة:يجري كيل هذه الاشغال بالامتار المربعة والمنفذة فعلا طبقا لهذه المواصفات ويحاسب الملتزم على اساس السعر الافرادي الوارد في عرضه لهذه الاشغال ويشمل السعر بما فيه مادة الاسفلت التي يقدمها الملتزم ثمن البحص المكسر وفلشه وتسخين مادة الاسفلت ورشها وتكنيس سطح الطريق واليد العاملة والادوات والاليات وكل ما يلزم لتنفيذ العمل وفقا للمواصفات الواردة في هذا الدفتر.

المادة الحادية والعشرون:مواصفات انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن(طبقة رابطة وطبقة سطحية):

1- وصف العمل:تكون هذه الطبقة من مخلوط على الساخن من الحجارة المكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية والاسفلت الصلب ثم فرش المخلوط ورصه بالسمك المقرر على سطح الطريق السابق اعداده سواء كان طبقة اساس او طبقة تسوية او طبقة اسفلت رابطة وذلك طبقا للمواصفات التالية :

2- التدرج العام للحجارة المكسرة والمواصفات

أ- يجب ان يكون التدرج العام للحجارة المكسرة في كل طبقة واقعا ضمن الحدود الاتية:

رقــم المزيــــــج								قياس الغربـــــــــال				  النسبة المئوية التي تمر بالغربـــال بالوزن

إنـــــــش			م م		الطبقة الرابطة	 الطبقة السطحية

4\3			               19		                                       100   	-

2\1			              12,7		                                75- 100		 100

8\3			              9,5  		                              60-85	 80-100

رقم 4			           4,76  		                              30-50		 55-75

رقم 8			           2,38		                                20-35	 	35-50

رقم 30			         0,59  		                             5-20	   18-29

رقم 50			        0,297		                              3-12	  12- 23

رقم 100			      0,149		                              2- 8	   8- 16

رقم 200		      	 0,074                          	   	0 - 4  4 - 10

نسبة الاسفلت الصلب ذات الاختراق ..4 %  6 %		5,5%  7 %

ب- مواصفات الحجارة المكسرة:يجب ان تكون الحجارة صلبة متينة وخالية من المواد المتحللة او الطينية المتحجرة ولا تتاثر بمفعول المياه، تكون عديمة اللدونة ( مجال اللدونة =صفر ) وان لا تزيد نسبة التاكل للمواد الصلبة عن 30 % بطريقة اختبار (لوس انجيلوس )وان لا يقل المكافىء المزمني عن 50 %.

تكون هذه المواد ناتجة عن تكسير المواد بواسطة محطة مركزية للتكسير تنطبق عليها المواصفات المذكورة في البند الثانــي الفقرة ب - من المادة العشرين.

3- الاختبارات ومراقبة المواد ونسب الخلط

1- الاسفلت الصلب يستعمل مخلوط الاسفلت الصلب ذو درجة غرز80 - 100أو ايضا بالنسب المبينة في البند الثاني من المادة الحادية والعشرين وتكون مواصفاته وفقا لما هو وارد في المادة السابعة عشرة السابقة.

2- تقسم الحجارة المكسرة الى ثلاثة اقسام : غليظة وهي التي تنتهي عند المنخل رقم (4) وناعمة وهي التي تبتديء من المنخل رقم(4)وتنتهي عند المنخل رقم(10)والبرودة وهي التي تمرفي المنخل رقم (10)

3- يجب قبل الابتداء بالعمل بمدة كافية تقديم عينات من الحجارة المكسرة ومادة الاسفلت لاختبارها ولتحديد نسب المخلوط الواجب استعماله .

4- اذا تبين ان منتوج الكسارات لا يفي بالنسبة المحددة لمادة البودرة فيجب على الملتزم تغطية هذا

النقص بمواد مماثلة ناتجة عن طحن الحجارة الكلسية او باستعمال ترابة الاسمنت او الكلس على ان

يكون التدرج العام لهذه المادة داخلا ضمن الحدود التالية:

رقم المنخل			المنخل المذكور:       40			           100        200			            75- 100

5- يقوم مختبر المواد بتحديد افضل نسب لخلط المواد الغليظة من الحجارة المكسرة مع المواد الناعمة والبودرة حيث يكون تدرج المخلوط منها اقرب ما يكون الى التدرج العام المبين في البند الثاني من المادة الحادية والعشرين مع التسامح التالي وهو 5 % للمواد التي يزيد حجمها عن المنخل رقم (4)و 2 % للمواد التي يقل حجمها عن نفس المنخل ثم يضاف الى هذا المخلوط الاسفلت الصلب بنسب مختلفة بغية الحصول على النسبة المعينة التي تعطي المخلوط النهائي  الخواص التالية:

الطبقة الرابطة		الطبقة السطحية

- تجربة الثبات (طريقة مارشال ) 	500 كيلوغرام أو أكثر        		750 كيلوغرام أو أكثر

- نسبة الفراغات في المخلوط		 5 - 10		  3- 6

6- تؤخذ عينات المخلوط اثناء العمل وعند خروجه من الخلاطة بالعدد الذي يراه المهندس كافيا لحسن المراقبة وتجرى على هذه العينات التجارب اللازمة لمعرفة نسبة الاسفلت في المخلوط ومدى تدرجه . كما يجب ان تؤخذ عينات الكثافة بعد رص الطبقة عن 95 % من الكثافة المحددة سابقا فيمختبر المواد بطريقة مارشال.

7- يجب على المتعهد ان يجهز قبل البدء بالعمل20 % من المواد الاولية اللازمة على ان لا تقل هذه الكمية عن الكمية اللازمة التي تمكن من تشغيل الورشة لمدة اسبوعين على التوالي ويجب ان تبقى مثل هذه الكمية مجهزة بصورة دائمة ومستمرة طيلة مدة اعمال التزفيت حتى تجهيز كامل الكمية .

4- الاليات والمعدات اللازمة للعمل:تستعمل لهذه العمليات الاليات والمعدات التالية على ان تكون 	مواصفات كل منها مطابقة للمواصفات الواردة في المادة السادسة عشر السابقة.

1- معدات تسخين الاسفلت ورشه

2- خلاصات الاسفلت بنوعيها المنقطع والمستمر

3- الية فرش المخلوط الاسفلتي وتسويته

5- طريقة العمل والتنفيذ:	يجري تنفيذ الاشغال على الوجه التالي :

1- اعداد سطح الطريق:قبل المباشرة باعمال الفلش العمومي يقوم الملتزم بتنظيف الطريق الذي ستوضع عليه الطبقة الاسفلتية جيدا وذلك من الاتربة والمواد المفككة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال الفرشاة اليدوية او الميكانيكيةعلى الطرق المزفتة سابقا يقوم الملتزم باصلاح الحفر  والخسفات والمطاب في سطح الطريق او بفرشها بالبحص وبطبقة من الخرسانة الاسفلتية وازالة النتؤات وتقطيع الزفت القديم ورفع البقايا والزفت المفكك والزفت القديم الى خارج حدود  الطريق ونزع القسم اللازم من الزفت القديم المحيط باغطية الريكارات والارصفة وفلش طبقة من الخرسانة الاسفلتية لاعطاء التجديب والانحدارات العرضية على المنعطفات وكل ذلك بغية الحصول على قالب متوازن بحيث يعطى الزفت الجديد سماكة تفوق او تقل عن 5 ملم عن السماكة المفروضة في الكشف التقديري وللادارة حق التدقيق والمقارنة بين الكميات المفلوشة والسماكات المنفذة.

على الملتزم اخذ موافقة الادارة الخطية بقبول القالب قبل المباشرة باعمال الفلش،يجب ان يفـوق الثقل النوعي للخرسانة الاسفلتية بعد الحدالة 2300 كلغ للمتر المكعب .

2- رش طبقة الاسفلت اللاصقة:بعد إنجاز عملية التنظيف ترش على السطح بواسطة موزعات الضغط

الميكانيكية طبقة إسفلت لاصقة من نوع متوسط التطاير رقم (3) (MC3 ) (م ت 3) وهو مزيج 65 % من مادة الإسفلت 80 \100 مع 35% من مادة الكاز بمعدل 0,04 كلغ بالمتر المربع على الزفت القديم وبمعدل 102 بالمتر المربع على البحص وحسب تعليمات المهندس على أن تسبق عملية الرش هذه مباشرة فرش ورص طبقة المخلوط الاسفلتي.

3- تجهيز المواد : يجري تجفيف وتسخين الحجارة المكسرة الغليظة والحجارة الناعمة في الالة الخاصة بذلك على الاقل ان لا تقل الحرارة عن 140  أو تزيد عن 160 درجة مئوية.

4- خلط المواد:تضاف المواد المكونة للمخلوط وهي الغليظة والناعمة والبودرة والإسفلت الصلب كل على حدة وبالنسبة التي قررها المختبر سابقا . فاذا كانت الخلاطة من النوع المتقطع يجري خلط المواد الغليظة والمواد الناعمة اولا على الناشف ثم تضاف كمية الإسفلت المقررة بعد تسخينها الى حرارة تتراوح بين 140 و160 درجة مئوية وتجرى عملية خلط هذه المواد حتى تتم تغطية سطح الحجارة جيدا بالإسفلت ثم تضاف كمية البودرة المقررة مع استمرار عملية الخلط حتى يصبح المخلوط متجانسا" تماما"، ويجب أن لا تقل مدة الخلط على الناشف عن خمسة عشر (15) ثانية وبعد إضافة الإسفلت عن ثلاثين ثانية أو حسب تعليمات المهندس وفي حال استعمال خلاطة مستمرة يكون تحديد زمن الخلط بالثانية بطريقة الوزن ويساوي سعة الخلاطة بالكيلوغرام مقسوما على تصريفها بالكيلوغرام على ان لا يقل هذا الزمن عن خمسة واربعين (45) ثانية وبحيث يخرج المخلوط متجانسا تماما.

5- نقل المخلوط:ينقل المخلوط الى الطريق بواسطة شاحنات ذات الصناديق المعدنية القلابة ويجب ان يكون الصندوق نظيفا خاليا من المواد الغريبة وان تدهن اسطحه الداخلية دهانا خفيفا بمادة زيتية غير الكاز او السولار واذا كانت مسافة النقل بعيدة بحيث تنخفض حرارة المخلوط عن 140 درجة مئوية قبل فرشه على سطح الطريق فيجب تغطية الشاحنة بقماش مناسب لحفظ الحرارة .

6- فرش المخلوط ورصه:يجري فلش المخلوط بواسطة الة الفرش الميكانيكية مباشرة بعد رش سطح الطريق بطبقة الاسفلت اللاصقة . ويجب ان تتراوح درجة حرارته اثناء الفرش 135- 150 درجة مئوية ثم يرص بواسطة هراس من الحديد لا تقل زنته عن عشرة/10/ اطنان وعجلاته  مرطبة بالماء بدرجة تمنع التصاق المخلوط بها.

تكون كمية الرص بالاتجاه الطولي ابتداء من الجوانب وباتجاه محور الطريق وبحيث تغطي العجلة نصف مسارها في المشوار السابق .

يراعى في عملية الرص الامور التالية :

أ- يفرش المخلوط على نصف عرض الطريق مرة واحدة وبعد رصه يباشر بفرش ورص المخلوط على  النصف الاخر.

ب- يجب ان تكون السماكة المفروشة كافية لاعطاء السماكة المحددة بعد الرص .

ج- تستمر عملية الرص حتى لا تظهر خطوط طولية تحت عجلات الهراس ويكون المخلوط قد رص تماما .

د- يجب العناية التامة في عمل الوصلات الطولية والعرضية بحيث يكون ارتباطها جيدا ومنسوب الطريق عندها في منسوب واحد تماما وذلك بشطف الوصلات ودهانها بالاسفلت بين الرصيف القديم والجديد .

ه- يجب ان تكون سرعة الة الفرش او الهراس من ثلاثة /3/كيلومترات الى ستة /6/ كيلومترات في  الساعة لتفادي زحف المخلوط من موقعه .

7- اختبار استواء سطح الطبقة وكثافتها:يجب ان يكون سطح الطريق العلوي بعد انهاء عملية الرص مستويا وطبقا  للتجدب المبين في الخرائط مع تسامح قدره ثلاث/3/ ملليمترات فقط عند اختياره بقدة طولها اربعة امتار والا تزال اية مسطحات تزيد الفروقات فيها عن المسموح به او فرش مواد مخلوطة جديدة بعد مراعاة ربطها جيدا بالاسفلت وبالشكل المذكور سابقا.يجب الا تقل كثافة المخلوط بعد رصه عن 95% من الكثافة المحددة في مختبر المواد بطريقة "مارشال.

8- التصريح بالمرور على الطبقة:يمنع السير على الطبقة حتى انخفاض درجة حرارتها الى درجة الجو على ان لا تقل هذه المدة عن ثماني ساعات.

9- طريقة الكيل والدفع بالمترالمربع:يجري كيل هذه الاشغال بالامتارالمربعة المنفذة فعلا طبقا لهذه المواصفات والخرائط وتعليمات المهندس ويحاسب الملتزم على اساس السعر الافرادي الوارد في عرضه لهذه الاشغال ويشمل السعر ما عدا مادة الاسفلت التي تقدمها الادارة ثمن المواد من حجارة ورمل وتسخين ورش مادة الاسفلت وتكنيس سطح الطريق وخلط المواد في الجبالات الميكانيكية واليد العاملة وجميع المواد والمعدات والاليات وكل ما يلزم لتنفيذ العمل وفقا للمواصفات الواردة في هذا	 الدفتر.

المادة الثانية والعشرون - مواصفات اشغال تجديد التزفيت

1- وصف العمل:تعود هذه الاشغال لمعالجة سطح الطريق المزفت سابقا بواسطة مخلوط اسفلتي او حجارة مكسرة مزفتة وذلك برشه بمادة اسفلت معينة وتغطيتها بالسرك بغية تجديد او صيانة السطح القديم وتشمل الاشغال التالية :     - تسوية سطح الطريق القديم باملاء الحفر وازالة الاقسام المفككة او النتؤات البارزة فيه .

- ثم رش السطح بمادة اسفلت رابطة وتغطيتها بحجارة مكسرة (سرك) ورصها .

2- مواصفات المواد المستعملة وكمياتها

أ- الحجارة المكسرة (السرك):تتكون هذه المواد من حجارة صلبة مكسرة بواسطة كسارات ميكانيكية ويجب ان تكون نظيفة وخالية من الاتربة او اية مواد اخرى وتكون مواصفاتها كما يلي :

- ان تكون عديمة اللدونة (اللدونة - صفر )

- ان لا تزيد نسبة التاكل عن 30 % عند اجراء تجربة (لوس انجيلوس ) عليها

- ان يكون تدرجها العام واقعا" ضمن الجدول التالي:

سعة المنخل او رقمه																																																																				النسبـــة المئويـــة بالــوزن لـما يمــر في المناخــل المذكــــورة

تدرج رقم (1)تدرج رقم (2)

رقم 8\3				100		100

رقم 4			  95- 100		  58- 100

رقم 8		              ----		  10- 40

رقم 16			    45- 80		   صفر - 10

رقم 50				 5- 30			    ----

رقم 100			 صفر- 8			 ----

ب- كميات الاسفلت والحجارة المستعملةيستعمل الاسفلت متوسط التطاير رقم 3 ( MC 3 ) لرش الطبقة بمعدل 0,40 كيلوغرام بالمتر المربع ويغطى "بالسرك " بسماكة سنتمتر واحد (1) تقريبا .

- طريقة التنفيذ:

أ- تسوية سطح الطريق القديم:يقوم الملتزم باصلاح الحفر او النتؤات الظاهرة على سطح الطريق كما يلي:

- نزع مواد البحص المكسر القديم من هذه الحفر او النتؤات وتلقى خارج حدود العمل.                             تشطف جوانب الحفر او النتؤات بشكل عامودي وتدهن هذه الجوانب بمادة اسفلتمتوسطة التطاير رقم (3) (MC 3 )ثم تعبأ  بحجارة مكسرة ومطابقة للمواصفات والتدرج   العام المبين في البند الاول من المادة الثالثة عشرة السابقة الذكر وحتى منسوب يفوق قليلا منسوب السطح المجاور.                                                     يجري رص الحفر بهراس حديد زنة عشرة اطنان واذا تعذر ذلك فترص بواسطة مطبات ميكانيكية حتى بلوغ الكثافة القصوى .                                                                                                         - بعد انهاء عملية الرص تنظف الحمولة بفراش يدوية وترش بمادة اسفلت ساخنة ثم تغطى بحجارة مكسرة "سرك " وتكون الكميات والنوع لكل منهما كما هو مبـين فــي البنــد الثالث من المادة العشرين (الفقرة 6) وترص فورا.                   - قبل المباشرة برش طبقة الاسفلت الرابط ينظف سطح الطريق من الحجارة المفككةوالاتربة وغيرها من المواد الغريبة باستعمال فراش ميكانيكية او يدوية.                                                                                             ب- رش الطبقة الرابط من الاسفلت:بعد تسوية سطح الطريق بالشكل المذكور سابقا يرش الاسفلت من النوع والكمية المبينين في البند الثامن من المادة الثانية والعشرين السابقة الذكر وحسب تعليمات المهندس بواسطة موزعات الضغط الميكانيكية بطريقة منتظمة بعد تسخينه الى درجة الحرارة حسب نوع الاسفلت المستعمل وطبقا للجدول المبين في المادة التاسعة عشرة قبل البدء برش طبقة الاسفلت الرابطة يجب ان يكون سطح الطريق جافا وان لا تقل درجة حرارة الجو في الظلعن خمسة عشر (15) درجة مئوية واخذه في الصعود كما يجب ان يكون الرش على سطح الطريق منتظما مع مراعاة استعمال شريط من الورق السميك او ما شابه عند الوصلات العرضية للمسافات المتتالية التي يجري فيها رش الاسفلت حتى لا تزدوج طبقة الرش عندهذه الوصلات ويجوز استعمال الرشاشات اليدوية في المواقع التي يتعذر فيها استعمال موزعات الضغط الميكانيكية.                                                                                    ج- فرش الحجارة المكسرة:بعد رش الاسفلت على سطح الطريق مباشرة وقبل انخفاض درجة حرارته تفرش الحجارة المكسرة(السرك)من النوع الذي يعينه المهندس والوارد ذكره في البند الثاني من المادة الثانية والعشرين المذكور بواسطة الة فلش ميكانيكية او شاحنات قلابة مزود صندوقها ببابمتحرك يمكن تغييره بحيث يفرض السماكة المطلوبة على سطح الطريق ويراعى عند فرش السرك بواسطة الشاحنات القلابة بان تسير الشاحنة الى الخلف حتى لا تمر عجلاتها مباشرة على طبقة الاسفلت المفروشة على سطح الطريق . بمجرد فرش مواد السرك يرص بواسطة هراس حديد لا تقل زنته عن خمسة (5) اطنان وتكون عملية الرص بالاتجاه الطولي ابتداء من الجوانب وباتجا ه محور الطريق وتستمر هذه العملية خلال نصف ساعة بعد رش الاسفلتوتعاد عملية الرص وتكنيس " السرك  " الى المواقع اللازمة حتى تتماسك بالسطح تماما.لا يسمح بفتح الطريق للسير قبل ساعتين على الاقل من وقت رش الاسفلت وتغطيته بالسركحتى تكون درجة حرارته مساوية لدرجة حرارة الجور.                                                  4- طريقة الكيل والمحاسبة:يجري كيل هذه الاشغال والمحاسبة بشانها كما يلي:                                     أ- تسوية سطح الطريق:يجري كيل هذه الاشغال بالامتارالمربعة المنفذة فعلا طبقا لهذه المواصفات ولتعليمات المهندس ويحاسب الملتزم على اساس السعر الافرادي الوارد لها في عرضه ويشمل هذا السعر اصلاح الحفر القديمة واملائها بمواد التبحيص ورصها بالاسفلت الساخن والبحص المكسر واليد العاملة وجميع المواد والمعدات والاليات اللازمة لتنفيذ هذه الاشغالطبقا للمواصفات الواردة في هذا الدفتر.                                                         ب- تزفيت طبقة واحدة على الساخن:يجري كيل هذه الاشغال بالامتار المربعة المنفذة فعلا وطبقا لهذه المواصفات وتعليماتالمهندس ويحاسب الملتزم على اساس السعر الافرادي الوارد لها في عرضه ويشمل هذا السعر تقديم مادة الاسفلت من قبل الملتزم وكذلك تكنيس سطح الطريق وتسخين الاسفلت ورشه وثمن مواد البحص المكسر وفرشها على سطح الطريق وحدالتها بما فيه جميع المعدات والاليات واليد العاملة اللازمة لتنفيذ هذه  الاشغال طبقا للمواصفات الواردة في هذاالدفتر.

ملخص كيفية وشروط تنفيذ اشغال شبكات مياه

-A ردميات من الرمل الناعم حول القسطل بسماكة لا تقل عن 15 سنتم من اعلى القسطل الى F>15سنتم

B-ردميات من ناتج الحفر محدول وخال من الكتل الصخرية التي يزيد قطرها عن  8سنتم

C-طبقة الاسفلت القديم

D-ردميات حصوية (بسكورس)متدرجة بسماكة لاتقل عن 15 سنتم بعد الحدل

E-طبقة لاصقة(كولاس)مفلوشة بكثافة 1.2KG/M2

F-طبقة الاسفلت الجديدة بسماكة الاسفلت القديم على ان لا يقل عن 4.5سنتم بعد الحدل

يقص الاسفلت بمقص خاص بالاسفلت....اذا كان طرف الاسفلت مهشم بسبب الحفر العشوائي من دون استعمال مقص الاسفلت حيث يجب اعادة قصه  وفي حال زيادة العرض من 70سنتمتحسب الكيول على اساس عرض 70سنتم.

ارتفاع الحفر يختلف حسب قطر القسطل من 60سنتم حتى متر واحد وذلك للقساطل من قطر  انش  الى 6  أنش. اما عرض الخندق وهو بشكل عام 70سنتم الا في الحالات التي يذكر فيها عرض مختلف.

ملاحظة:على المتعهد التقيد بما ورد اعلاه تحت طائلة المسؤولية والاخذ بعين الاعتبار المهلة المحددة للتنفيذ بأقصى سرعة ممكنة من اجل فتح الطرقات وتسيير امور الناس.

المواصفات الفنية لحفر الابار:

يجري الحفر بطريقة الروتري وبواسطة جهاز حفر رحوي وفق الشروط الفنية المحددة وعلى المتعهد تأمين جهاز مناسب للحفر يعمل لتنفيذ اشغال البئر مع كافة المعدات وذلك لانجاز جميع الاشغال بالوقت المحدد لها وتقديم كافة المعدات الاضافية والمحروقات والمياه والمواد الكيماوية والمواد السادة المستعملة في عمليات الحفر الرحوي على نفقته الخاصة بغية تنفيذ الاشغال بالسرعة الممكنة وعلى احسن وجه

ملاحظة: على المتعهد ان يتحمل جميع اكلاف ونفقات الحفر والتغليف الاضافي وكل ما تتطلبه موجبات التنفيذ  للوصول الى العمق النهائي الملحوظ في برنامج العمل وبقساطل التغليف النهائية المحددة مهما كانت الصعوبات الناجمة عن اية انهيارات في البئر او اية اسباب اخرى وكذلك على المتعهد قشط النتؤات الحديدية من داخل مواسير التغليف النهائية والناجمة عن التشريم بواسطة جهاز مخروطي مناسب لقطر المواسير بعد اجراء عملية التغليف وعليه انزال الجهاز في البئر دون اي عائق للتحقق من سلامة المواسير وخلوها من هذه النتؤات.وتدخل قيمة هذه الاشغال في الاسعار الافرادية المحددة من قبل الملتزم لمختلف انواع العمل المبينة في الكشف التخميني المرفق بدفتر الشروط الخاص. بعد الانتهاء من عملية الحفر وقبل تسليم البئر المنتهية على المتعهد ان يصب قاعدة خرسانية على فوهة البئر بقياس 150*150*50سنتم وتجهزهذه الفوهة بغطاء حديدي مناسب.

المواصفات الفنية المحددة لاعمال الحفر الرحوي:سائل الحفر: تستعمل المياه او الهواء المضغوط في اختراق الردميات والرسوبيات الدلغانية الحديثة والطبقات الكلسية المراد تحديد عناصرها الهيدروجيولوجية.

المواد السادة: على المتعهد ان يقوم بوقف فقدان سائل الحفر الجزئي او الكلي في الطبقات الصخرية المشققة والمهربة له على مسؤوليته الخاصة وبالطرق الفنية المتبعة في مثل هذه العمليات وفيما اذا تبين للمتعهد ان هذه الطرق لا تؤدي الى نتائج ايجابية وانه بحاجة لاستعمال المواد السادة لوقف هذا الفقدان فعليه الحصول على موافقة خطية من الادارة للسماح باستعمالها تحت طائلة رفض جميع الاشغال المنفذة في حال المخالفة.

عمليات الاسمنت:يحظر على المتعهد استعمال الاسمنت لوقف فقدان الطفلة الجزئي او الكلي في الطبقات الصخرية الكلسية المشققة والمهربة لسائل الحفر دون الحصول على موافقة الادارة للقيام بمثل هذه الاعمال.

عمليات الحفر دون عائد لمنتوج الطبقات المخترقة:لما كان من الضروري معرفة نوعية الطبقات الجاري حفرها فعلى المتعهد القيام بالطرق المتبعة والتي يراها مناسبة لتأمين عينات من هذه الطبقات وذلك كل ثلاثة امتار وحسب نتيجة اخذ عينات طبقات الارض المصادفة. وفيما اذا تعذر على المتعهد اخراج منتوج الحفر من الطبقات المخترقة في البئر بالوسائل المعروفة نتيجة فقدان الطفلة الكلي في الطبقات الصخرية المشققة او اي سبب آخرفعليه أخذ عينة اسطوانيةبطول مترين اثنين من هذه الطبقات كل 25متراً حفر وتدخل تكاليف اخذ هذه العينة ضمن سعر الحفر للمتر الواحد في المسافة التي أخذت منها.

أخذ عينات طبقات الارض المصادفة: على المتعهد ان يجمع من التربة المصادفة خلال عملية الحفر عينة كل ثلاثة أمتار وعينة لدى كل تغيير في نوع التربة وبعد غسل العينات تحفظ في أكياس خاصة ويسجل على كل منها رقم البئر وعمق العينة المأخوذة وتاريخ أخذها.

تجارب الضخ:على المتعهد ان يقوم بتجربة ضخ على البئر لمدة  48 ساعة متواصلة بواسطة مجموعة ضخ كهربائية غاطسة مع مولد كهربائي حراري بعد انجاز عمليات الحفر والتغليف والتنمية ويمكن للادارة ان توقف عمليات الضخ عندما ترتأي ذلك دون أن يحق للملتزم المطلبة بأي تعويض من جراء ذلك.وتجرى عمليات التجربة باشراف الادارة ووفقاً لتعليماتها وللبرنامج الذي تحدده لها بواسطة المعدات والتجهيزات واليد العاملة التي يؤمنها المتعهد على نفقته ومسؤوليته وتبدأ تجربة الضخ بعد ان تصبح المياه صافية ويجري الضخ بصورة متواصلة ,واذا دعت الضرورة الى وقف الضخ فيجب ان لا تتجاوز مدة التوقف  60 دقيقة  في اليوم الواحد تحت طائلة رفض ما تم انجازه من التجربة واعادة هذه التجربة على عاتق ومسؤولية المتعهد ويجري كيل كمية المياه المستخرجة بواسطة عداد يركب على خط قساطل تصريف المياه ويجري قياس منسوب المياه في البئر بواسطة قساطل قطر4 /1 1"بوصة تركب ما بين المضخة وقساطل تغليف البئرتكون جميع المعدات والاجهزة المعدة لتجربة الضخ بشكل يمكن من اجراء التجربة لضخ الكميات الملحوظة في الدراسة  وحسب العمق الملحوظ ويشمل السعر المحدد لكل ساعة من تجارب الضخ المذكورة جميع الاكلاف التي يتكبدها الملتزم لليد العاملة ليلا نهاراً لتأمين عمليات التجربة واجراء قياس منسوب المياه من البئر حسب البرنامج الخاص الموضوع من قبل الادارة كما يشمل السعر المحدد لتجهيز مجموعة الضخ تأمين جميع الآلات والمعدات اللازمة للتجربة ووسائل كيل تصريف المياه وقياس منسوب المياه والمحروقات والقوة المحركة التي تتطابها هذه التجارب وتصريف المياه المستخرجة من البئر بواسطة خط قساطل على مسافة/50/متراً على الاقل من موقع البئر بما فيه جميع التكاليف الخاصة والعامة وربح الملتزم.

التقرير النهائي:بعد الانتهاء من اشغال الالتزام وفي مهلة أقصاها شهر واحد على الملتزم ان يقدم الى الادارة تقريراً شاملاً يبين فيه جميع مراحل التنفيذ ومواصفات البئر التي تم حفرها كما يجب عليه ان يقدم تقريراً هيدرولوجياً عن دراسة نتائج تجربة الضخ والكيول التي أخذت اثناء التجربة وبيان الانسيابية في البئر transmissivite وكافة العناصرالهيدروجيولوجية وبيان التصريف الاقصى الممكن استثماره منها.                                                                                                                                شروط مختلفة: يجب ان تكون البئر عامودية وعلى المتعهد اجراء تجارب اولية للتثبت من عاموديتها وفي حالتبين وجود اي انحراف فيها فعلى المتعهد القيام بالاعمال اللازمة لازالة الانحراف على نفقته ومسؤوليته واذا أخفق فللادارة حق رفض جميع الاشغال التي قام بها المتعهد لحفر البئر دون ان يحق له المطالبة بأي تعويض من جراء ذلك ويحظر على المتعهد القيام بأعمال الاسمنت قبل الحصول على موافقة خطية من الإدارة للقيام بهذه الاعمال .

| نظّمه ودققه رئيس دائرة الدروس بالتكليف المهندس عماد وهبي | رفعه رئيس المصلحة الفنية بالتكليف المهندس رضوان إبراهيم صدق رئيس مجلس الإدارة هاشم حيدر |
| --- | --- |