مشروع أعمال الهدم والإزالة للمباني المهدمة كليا

جراء العدوان الإسرائيلي بعد تاريخ 8/10/2023

بيروت

طريقة التنفيذ :

- تحديد المكب من قبل الجهات المعنية (مرفق لائحة بالمواقع )

- تصريح من قبل الجهات المعنية عن خلو الموقع من المواد المتفجرة من المفقودين أو من أية مسببات أخرى تشكل خطرا على السلامة العامة .

- موافقة مالكي البناء لتنفيذ أعمال الهدم والإزالة

- الحصول على مستندات رسمية من قبل البلدية عن البناء (المساحة – عدد الطبقات )

- تصوير الموقع قبل بدء التنفيذ

- تحديد الكميات بالمتر المكعب للهدم الكلي للأقسام الموجودة فوق مستوى الأرض  باحتساب المساحة السطحية الإجمالية للمبنى مضروربة بمعامل (1.1)

- تحدد الكميات بالمتر المربع للهدم الفني في المباني المهدمة جزئيا بعد الكشف البصري عليها ويشمل التدعيم المؤقت لبلاطة سقف طابقين على الأقل أسفل الطوابق المهدمة او التي يتقرر هدمها.

- أعمال الهدم والإزالة حتى مستوى الطابق الأرضي .

- ينقل الركام إلى المواقع المحددة ويقسم إلى :

1 - المواد الصالحة لأعمال الردم تنقل إلى المكبات المعتمدة

2 – المواد المفروزة للمقاول الحق في التصرف بها

3 – العوادم / المخلفات الصلبة يقوم المقاول بالتخلص منها حسب الأصول وعلى نفقته ومسؤوليته.

- المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة بما فيه الطرقات وخدمات البنى التحتية والقيام بإصلاحها في حال تسبب المقاول بأضرار خلال العمل.