دفتر شروط لتلزيم أعمال قطع وتفريد أشجار ضمن حرج الصنوبر

الجهة المتعاقدة: بلدية بكاسين
موضوع التلزيم: تنفيذ أعمال قطع وتفريد وتنظيف ضمن حرج الصنوبر العائد ملكيته للبلدية

المادة الأولى: الهدف

يهدف هذا التلزيم إلى:

- تخفيف الكثافة الحرجية وتحسين نمو الأشجار

- إزالة الأشجار اليابسة والمريضة

- الحدّ من مخاطر الحرائق

- تحسين السلامة العامة والحفاظ على النظام البيئي

المادة الثانية: نطاق الأعمال

تشمل الأعمال:

- قطع الأشجار المحددة من قبل البلدية

- جمع ونقل أو فرم بقايا الأخشاب

- تنظيف الموقع بعد انتهاء الأعمال

المادة الثالثة: الشروط الفنية

يلتزم المتعهد بما يلي:

- تنفيذ الأعمال تحت إشراف البلدية

- عدم قطع أي شجرة غير محددة

- المحافظة على الأشجار السليمة والتنوع البيولوجي

- استخدام معدات مناسبة وآمنة

المادة الرابعة: الشروط البيئية

- عدم إتلاف الغطاء النباتي غير المستهدف

- إعادة تأهيل أي ضرر ناتج عن الأعمال

- الالتزام بتعليمات بلدية بكاسين

المادة الخامسة: السلامة العامة

- تأمين معدات السلامة للعمال

- الالتزام بإجراءات الوقاية من الحرائق

- تأمين العمل ضد الحوادث

المادة السادسة: مدة التنفيذ

تُحدد مدة التنفيذ بـ 30 يومًا من تاريخ المباشرة، مع إمكانية التمديد بموافقة البلدية.

المادة السابعة: الكفالات

- كفالة حسن التنفيذ بنسبة 10% من قيمة العقد

- تُعاد بعد الاستلام النهائي للأعمال

المادة الثامنة: الاستلام

- استلام أولي بعد انتهاء الأعمال

- استلام نهائي بعد 3 أشهر للتأكد من سلامة التنفيذ

المادة التاسعة: المخالفات والعقوبات

- فرض غرامات عند مخالفة الشروط

- فسخ العقد في حال الإخلال الجسيم

- تحميل المتعهد كلفة الأضرار البيئية

المادة العاشرة: المرجع القانوني

يخضع هذا التلزيم:

- لقانون البلديات

- لقانون حماية البيئة اللبناني

- لقانون الغابات

المادة الحادية عشرة: أحكام عامة

- يحق للبلدية رفض أي عرض غير مطابق

- لا يحق للمتعهد التنازل عن العقد او تحويله لمتعهد اخر دون موافقة البلدية

- أي خلاف يُحال إلى القضاء المختص

المادة الحادية عشرة: طريقة التلزيم

تُجرى وفقاً لأحكام:

- قانون الشراء العام رقم 244/2021

- مبدأ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص